Отчёт о деятельности (по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы)                         субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемой услуги                                          по передаче электрической энергии

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с обоснованиями

за 2023 год

17 апреля 2024 г.

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,021 тыс. км, зона обслуживания – 44,741 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 165 837, из которых 94 746 – по городу Петропавловску. Согласно приказу Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Акционерное общество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области. В 2023 года предприятие оказывало регулируемую услугу с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. по тарифу 5,08 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.12.2022 г. №73-ОД, с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. по тарифу 5,60 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 23.06.2023 г. №90-ОД. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 1 млрд 395 млн 67 тыс. тенге: По направлению «Реконструкция» акционерным обществом освоено 835 млн 933 тыс. тенге, в том числе: Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка Есильского района СКО, на сумму 86 млн 791 тыс. тенге; Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО, на сумму 125 млн 160 тыс. тенге; Приобретено и заменено 2 блока ОРУ-110 кВ на подстанции ПС 220/110/35/10 кВ «Киялы», на сумму 157 млн 617 тыс. тенге; Выполнена замена силового трансформатора 6,3 МВА ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" на 10 МВА, на сумму 135 млн. 348 тыс. тенге; Частично выполнено мероприятие по выносу ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка", на сумму порядка 14 млн. 155 тыс. тенге; Выполнена реконструкция 19,9 км воздушных линий 0,4 кВ в с. Смирново Аккайынского района, с. Тепличное Кызылжарского района и г. Булаево района М. Жумабаева с заменой голого провода на провод мирки СИП, на общую сумму 233 млн. 748 тыс. тенге; Разработана проектно-сметная документация на общую сумму 82 млн 514 тыс. тенге на мероприятия по реконструкции объектов в 2024-2025 гг. На сумму 17 млн. 488 тыс. тенге выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, такие как замена входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота и утепление крыши (чердачного перекрытия) зданий. В рамках мероприятий по «Приобретению основных средств» предприятием освоены средства в размере 148 млн. 232 тыс. тенге: 1. Приобретены 9 подстанций КТПН 10/0,4 кВ, на сумму 45 млн. 242 тыс. тенге; 2. Произведена поставка силового оборудования для замены на подстанциях 10/0,4 кВ города и области, фактический срок эксплуатации которого превысил нормативный, на общую сумму 43 млн. 279 тыс. тенге; 3. Приобретены электроизмерительные приборы и диагностическое оборудование на сумму 20 млн. 54 тыс. тенге; 4. Обновлен комплекс технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ, на сумму 31 млн. 978 тыс. тенге. Произведено «погашение основного долга» в размере 89,177 млн. тенге. Также, в 2023 году были исполнены мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта, на сумму 304 млн. 238 тыс. тенге. По направлению «Реконструкция» акционерным обществом освоено 72 млн. 57 тыс. тенге, в том числе: Завершена реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске, на сумму 40 млн. 460 тыс. тенге; Завершена реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске, на сумму 31 млн. 597 тыс. тенге. Реконструированы и отремонтированы производственные здания и сооружения на сумму 78 млн. 279 тыс. тенге, в том числе: Завершена реконструкция зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск, на сумму 4 млн. 991 тыс. тенге; Завершен ремонт кровель зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск, на сумму 10 млн. 238 тыс. тенге; Выполнен ремонт и восстановление 198-ми металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ, на сумму 63 млн. 50 тыс. тенге. Завершено выполнение мероприятий по модернизации комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ на сумму 3 млн 473 тыс. тенге; В рамках мероприятий по «Приобретению основных средств» предприятием освоены средства в размере 150 млн 428 тыс. тенге: Приобретен спецавтотранспорт (масловоз) на сумму 52 млн. 100 тыс. тенге; Произведена поставка шестидесяти силовых трансформаторов 10/0,4 кВ для замены на подстанциях города и области, на общую сумму 98 млн. 328 тыс. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счет собственных средств предприятия. Исполнение, взятых на себя инвестиционных обязательств в отчетном 2023 году позволило увеличить надежность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативно-технических потерь электроэнергии при ее транспортировке по электрическим сетям до 7,61 % при плане 7,74 % к отпуску в сети. Основной проблемой на сегодняшний день остаётся уровень износа электрических установок, средний показатель которого находится на отметке 83,49 %. Значительный износ наблюдается на оборудовании ПС 35 кВ и выше и составляет свыше 140%. Большинство подстанций находятся в работе более нормативного срока службы, т.е. более 40 лет, что приводит к негативным последствиям в технологическом процессе, а также экономическим последствиям для предприятия. Замена силового оборудования подстанций на сегодняшний день является дорогостоящим и капиталоёмким вложением инвестиций. Данная проблема, стоит очень остро из-за нехватки выделяемых денежных средств для реконструкции и замены. Информация о выполненных ремонтах В 2023 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» выполнила плановые ремонтные работы электрических сетей и электрооборудования 0,4-220 кВ, находящихся на балансе предприятия. За 2023 г. проведен ремонт 583,54 км ВЛ 35-220 кВ, 164,41 км ВЛ 0,4-10 кВ, 1695 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 321 муфты и заделки; 10 ПС 35-110 кВ, Проведен ремонт 46 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение составило 374 973 тыс. тенге при плане 378 997 тыс. тенге или 98,9 %. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2023 год объём услуг по электрической энергии составил 1 265,9 млн. кВтч., что на 26,2 млн. кВтч. (или на 2,0 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. Услуги по передаче электроэнергии в отчетном периоде оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. В связи проводимыми мероприятиями по энергосбережению АО «СКРЭК» фактические нормативно-технические потери электрической энергии в 2023 году составили 7,61% при плане 7,74% или 104,8 млн. кВтч, что на 3,3 % или на 3,6 млн. кВтч меньше запланированного уровня в тарифной смете. На уменьшение величины потерь повлияло выполнение в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2023 г. Основными мероприятиями по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» являются: 1. Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения; 2. Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями; 3. Оптимизация схемных режимов электрических сетей; 4. Оптимизация загрузки электрических сетей за счет реконструкции ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП); 5. Снижение расхода электроэнергии на «собственные нужды» электроустановок; 6. Оптимизации сетей, включающая замену недогруженных силовых трансформаторов; 7. Выравнивание нагрузки фаз в сетях 0,4кВ; 8. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей. Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности: • функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов. В Центре обслуживания потребителей в прямом доступе для потребителя размещена Книга отзывов и предложений, где каждый может оставить вопрос/предложение; • ведется личный прием у генерального директора и его заместителей; • на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может также оставить обращение или предложение по улучшению работы Компании, которые обязательно рассматриваются руководством АО; • на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО, а также действует единый Call-центр № телефона 50-06-66 для обращения по телефону и получения оперативной информации. Функционирует онлайн-ресурс деятельности АО «СКРЭК», на котором потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам Компании, и оставить электронную заявку на оказание необходимой услуги, также можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 2023 год составил 6 755,0 млн. тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчетном году составили 7 075,4 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 6 381,3 млн. тенге, административные расходы – 446,8 млн. тенге, финансовые расходы – 247,3 млн. тенге. Убыток от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) сложился в размере 320,4 млн. тенге. Все данные за 2023 год являются предварительными в связи с тем, что нет заключения аудиторской компании. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии с учётом корректировки (данные предоставлены предварительные, до финального аудита) № п/п Наименование показателей Ед.изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Предусмотрено в корректировке тарифной сметы (по решению суда) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение от утвержденной ТС, % Отклонение от корректировки ТС (по решанию суда), % I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. тыс. тенге 5 963 921,9 5 945 928,6 6 230 546,3 4,5 4,8 1 Материальные затраты, всего, в том числе: тыс. тенге 1 449 727,7 1 428 470,4 1 539 142,9 6,2 7,7 1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 105 800,9 75 814,5 111 011,7 4,9 46,4 1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. тенге 14 685,9 23 415,0 22 417,7 52,6 -4,3 1.3 Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии тыс. тенге 1 329 240,9 1 329 240,9 1 405 713,5 5,8 5,8 Электроэнергия на потери в натуральном выражении тыс. кВтч 108 395,4 108 395,4 104 797,6 -3,3 -3,3 тариф тенге/кВтч 12,26 12,26 13,41 9,4 9,4 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс. тенге 143 783,8 132 481,3 135 379,4 -5,8 2,2 3 Услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии -//- 9 163,0 7 515,2 7 658,0 -16,4 1,9 в натуральном выражении тыс. кВтч 93 500,4 95 545,4 97 950,4 4,8 2,5 тариф тенге/кВтч 0,1 0,079 0,078 -20,2 -0,6 4 Услуги по пользованию национальной электрической сетью тыс. тенге 0,0 94 950,6 99 475,8 - 4,8 в натуральном выражении тыс. кВтч 0,0 51 740 54 145,3 - 4,6 тариф тенге/кВтч 0,0 1,835 1,837 - 0,1 5 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: тыс. тенге 2 174 929,8 2 174 929,8 2 078 631,0 -4,4 -4,4 5.1 заработная плата производственного персонала -//- 1 952 132,4 1 952 132,4 1 865 676,7 -4,4 -4,4 5.2 социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 163 198,3 163 198,3 155 970,6 -4,4 -4,4 5.3 обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 58 564,0 58 564,0 55 994,0 -4,4 -4,4 5.4 обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) -//- 1 035,2 1 035,2 989,7 -4,4 -4,4 6 Амортизация тыс. тенге 905 350,0 905 350,0 905 350,6 0,0 0,0 7 Ремонт, всего, в том числе: тыс. тенге 378 996,9 326 069,3 374 935,2 -1,1 15,0 7.1 Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств -//- 378 996,9 326 069,3 374 935,2 -1,1 15,0 8 Налоги -//- 168 401,7 125 386,9 124 480,8 -26,1 -0,7 9 Прочие затраты -//- 733 569,1 750 775,0 965 492,6 31,6 28,6 9.1 Услуги связи -//- 3 340,0 4 553,8 4 623,2 38,4 1,5 9.2 Услуги интернет -//- 11 935,1 11 935,1 11 605,7 -2,8 -2,8 9.3 Услуги по поверке приборов средств измерений -//- 6 366,7 7 897,4 7 800,3 22,5 -1,2 9.4 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев -//- 1 487,4 0,0 1 748,8 17,6 - 9.4 Услуги по дератизации -//- 405,8 478,3 478,3 17,87 0,00 9.5 Энергия на хозяйственные нужды -//- 103 066,2 89 340,4 98 154,7 -4,8 9,9 9.6 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 13 609,7 17 530,2 17 530,2 28,8 0,0 9.7 Страхование транспорта -//- 971,4 1 465,2 1 465,2 50,8 0,0 9.8 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 2 039,7 1 643,2 2 085,6 2,3 26,9 9.9 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта -//- 115,2 286,5 286,5 148,7 0,0 9.10 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 238,1 207,4 230,0 -3,4 10,9 9.11 Услуги гидрометцентра -//- 183,2 0,0 0,0 -100,0 - 9.12 Услуги водоснабжения и канализации -//- 2 026,9 1 469,9 1 983,2 -2,2 34,9 9.13 Услуги специального автотранспорта -//- 482 038,2 454 093,7 634 654,9 31,7 39,8 9.14 Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии -//- 217,5 98,0 13 502,1 6 107,8 13 672,0 9.15 Услуги охранных предприятий -//- 18 670,1 21 499,9 20 688,2 10,8 -3,8 9.16 Командировочные расходы -//- 19 561,3 26 719,0 30 678,8 56,8 14,8 9.17 Подготовка кадров -//- 4 941,0 3 037,9 3 063,7 -38,0 0,8 9.18 Расходы на охрану труда -//- 44 405,4 70 766,9 77 636,3 74,8 9,7 9.19 Канцелярские расходы -//- 2 429,3 6 154,7 6 633,5 173,1 7,8 9.20 Техническая документация -//- 918,8 1 644,1 1 580,2 72,0 -3,9 9.21 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ -//- 345,2 768,0 768,0 122,5 0,0 9.22 Работы по технической экспертизе инвестиционной программы -//- 1 352,9 326,5 326,5 -75,9 0,0 9.23 Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях -//- 789,6 476,0 476,0 -39,7 0,0 9.24 Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" -//- 2 371,0 1 200,0 1 800,0 -24,1 50,0 9.25 Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла -//- 0,0 0,0 0,0 - - 9.26 Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов -//- 9 743,5 19 536,4 19 536,4 100,5 0,0 9.27 Вывоз мусора -//- 0,0 1 752,7 0,0 - -100,0 9.28 Почтовые расходы -//- 0,0 282,8 274,0 - -3,1 9.29 Полиграфические услуги -//- 0,0 1 789,5 1 789,5 - 0,0 9.30 Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники -//- 0,0 178,1 178,1 - 0,0 9.31 Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения в зданиях районых участков -//- 0,0 1 887,0 1 887,0 - 0,0 9.32 Техническое обслуживание кондиционеров -//- 0,0 469,9 469,9 - 0,0 9.33 Услуги по обновлению программного обеспечения АВС-4 -//- 0,0 338,6 338,6 - 0,0 9.34 Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения, контроля и управления доступа, обслуживание шлагбаума -//- 0,0 948,0 948,0 - 0,0 9.35 Техническая поддержка GPS трекеров автотранспорта -//- 0,0 0,0 271,4 - - II Расходы периода, всего тыс. тенге 534 266,9 552 260,0 604 256,2 13,1 9,4 10 Общие и административные расходы, всего, в том числе: тыс. тенге 302 255,3 356 929,0 383 149,3 26,8 7,3 10.1 Заработная плата административного персонала -//- 202 389,0 202 389,0 216 769,0 7,1 7,1 10.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 17 304,3 17 304,3 18 121,9 4,7 4,7 10.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 3 643,0 3 643,0 4 120,0 13,1 13,1 10.4 Налоги -//- 6 353,0 4 309,7 4 346,6 -31,6 0,9 10.5 Амортизация -//- 18 705,0 18 705,0 18 719,8 0,1 0,1 10.6 Прочие расходы -//- 53 861,1 110 578,1 121 072,0 124,8 9,5 10.6.1 Командировочные -//- 868,2 219,0 868,0 0,0 296,4 10.6.2 Энергия на хозяйственные нужды -//- 4 682,3 4 563,4 4 481,0 -4,3 -1,8 10.6.3 Подготовка кадров -//- 64,0 227,4 351,3 448,8 54,5 10.6.4 Содержание технических средств управления (комп.техника) -//- 1 940,5 3 364,2 3 368,7 73,6 0,1 10.6.5 Канцелярские расходы -//- 2 449,2 2 650,6 3 006,2 22,7 13,4 10.6.6 Почтовые расходы -//- 370,6 106,2 137,2 -63,0 29,2 10.6.7 Техническая документация -//- 64,9 0,0 63,8 -1,6 - 10.6.8 Услуги связи -//- 193,6 642,2 632,1 226,5 -1,6 10.6.9 Услуги банка -//- 12 006,5 4 646,8 5 850,2 -51,3 25,9 10.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 64,4 27,2 68,6 6,6 152,4 10.6.11 Услуги нотариальные и таможенные -//- 50,9 17,6 117,6 131,0 568,3 10.6.12 Услуги интернет -//- 291,6 148,0 292,7 0,4 97,7 10.6.13 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера -//- 1 101,3 1 305,0 1 305,0 18,5 0,0 10.6.14 Вывоз мусора -//- 81,7 75,3 79,2 -3,1 5,1 10.6.15 Услуги по дератизации -//- 15,8 19,0 19,0 20,3 0,0 10.6.16 Услуги водоснабжения и канализации -//- 250,1 90,8 241,6 -3,4 166,2 10.6.17 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли -//- 21 129,9 11 843,7 12 440,6 -41,1 5,0 10.6.18 Обязательное экологическое страхование -//- 1 316,6 1 607,2 1 607,2 22,1 0,0 10.6.19 Услуги экологии -//- 811,2 0,0 811,0 0,0 - 10.6.20 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 780,3 1 696,7 1 696,7 117,4 0,0 10.6.21 Расходы на охрану труда -//- 268,0 354,6 355,2 32,5 0,2 10.6.22 Услуги охранных предприятий -//- 32,4 0,0 33,3 2,9 - 10.6.23 Содержание зданий -//- 5 027,0 5 606,2 6 213,8 23,6 10,8 10.6.24 Услуги стороннего транспорта -//- 0,0 65 620,6 71 285,7 - 8,6 10.6.25 Затраты на периодическую печать -//- 0,0 535,4 535,4 - 0,0 10.6.26 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 0,0 31,5 31,5 - 0,0 10.6.27 Техническое обслуживание кондиционеров -//- 0,0 160,8 160,8 - 0,0 10.6.28 Услуги по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг -//- 0,0 248,5 248,5 - 0,0 10.6.29 Услуги использования электронной торговой площадки (ЭТП) -//- 0,0 4 770,0 4 770,0 - 0,0 11 Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB -//- 232 011,6 195 331,0 221 107,0 -4,7 13,2 III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 6 498 188,8 6 498 188,6 6 834 802,5 5,2 5,2 IV Доход (СП*РБЗА) тыс. тенге 799 449,0 799 449,0 -79 805,3 -110,0 -110,0 V Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) тыс. тенге 8 578 035,1 8 578 035,1 8 445 537,9 -1,5 -1,5 Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема по передаче электрической энергии, относительно объема, предусмотренного в ТС на 2021 год, за вычетом условно-переменных расходов тыс. тенге 64 238,4 64 238,4 62 935,2 -2,0 -2,0 VI Всего доходов, за вычетом суммы дохода полученного в результате увеличения фактического объема тыс. тенге 7 233 399,4 7 233 399,2 6 754 997,2 -6,6 -6,6 VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) т. кВтч 1 292 062,3 1 292 062,3 1 265 850,9 -2,0 -2,0 VIII Нормативные технические потери % 7,7 7,74 7,61 -1,7 -1,7 тыс. кВтч 108 395,4 108 395,4 104 797,6 -3,3 -3,3 IX Тариф (без НДС) тенге /кВтч 5,60 5,60 5,08 / 5,60 - - Согласно отчёту по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2023 год с учётом Особого порядка формирования затрат себестоимость услуг сложилась в сумме 6 230,5 млн. тенге, с увеличением от утвержденной тарифной сметы на 4,5%, от корректировки тарифной сметы (по решению суда) увеличение составило 4,8%. Расходы периода в тарифной смете за 2023 год составили 604,3 млн. тенге с увеличением от утвержденной тарифной сметы на 13,1 %, от корректировки тарифной сметы (по решению суда) увеличение составило 9,4%. Основные причины: увеличение затрат за счёт статей услуги по пользованию национальной электрической сетью, стоимость нормативно-технических потерь, услуги стороннего автотранспорта, расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования в соответствии с  внесенными изменениями в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче электрической энергии согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2020 года №95-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно приказу уполномоченного органа с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. утвержден               тариф на регулируемую услугу в размере в размере 6,78 тенге за 1 кВтч без учета НДС.

В 2024 г. к выполнению по реконструкции и модернизации основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново";

- Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска;

- Замена блоков ОРУ 35-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Литейная» г.Мамлютка Мамлютского района и ПС 110/35/10 кВ «Покровка» с.Покровка Есильского района, СКО.

- Замена 123,23 км грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ "Тимирязево-Благовещенка";

- Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ;

- Приобретение электроизмерительных приборов и диагностического оборудования.

Планом на 2024 год акционерным обществом предусмотрено к выполнению:

- 252,25 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 148,616 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1,731 км кабельных линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой 392 штук муфт и заделок;

- 8 ПС 35-110 кВ и 40 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и СКО.