Отчёт о деятельности (по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы)

субъекта естественной монополии

по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с обоснованиями

за 2019 год

2 июня 2020 г.

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4-110 кВ протяжённостью 13,2 тыс. км, зона обслуживания – 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединённых потребителей составляет 162 974, из которых 91 322 – по городу Петропавловску. В 2019 году оказывало регулируемую услугу с тарифом в размере 3,97 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС c 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 1 088,07 млн тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счёт собственных средств предприятия. По направлению «энергосбережение» израсходовано 202,717 млн тенге, в том числе: на внедрение АСКУЭ – 58,722 млн тенге, произведена установка оборудования на 947 точках учёта нижнего уровня. На сумму 144,995 млн тенге выполнена реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Петропавловске и в с. Явленке Есильского района общей протяженностью 29,5 км с заменой «голого» провода на провод марки СИП. Данное мероприятие направлено на повышение качества услуг и снижение производственных затрат (потери электроэнергии при её транспортировке, затраты на ремонты и устранение аварийных ситуаций). По направлению «реконструкция» на сумму 767,84 млн тенге были выполнены следующие мероприятия: замена и строительство 11,204 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ по городу Петропавловску; замена оборудования 10/04 кВ на 5-и подстанциях 10/0,4 кВ города Петропавловска и реконструкция 4-х зданий трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; выполнена реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ № 3 в г. Петропавловске; выполнена замена грозотроса на ВЛ 110 кВ «Литейная-Петухово» 1, 2 цепь Мамлютского района – 22,6 км; осуществлена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные в количестве 6 947 штук на ВЛ 110 кВ «ПТЭЦ-2-Казанка» Мамлютского района, 653 штук – на ВЛ 110 кВ «Возвышенка-Киялы» района М. Жумабаева; строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района – 22 км; изменены схемы электроснабжения ПС «Ярмы-Тяга» в р-не М. Жумабаева и на ПС «Токуши-Тяга» Аккайынского района; разработана проектно-сметная документация на реконструкцию воздушных и кабельный линий в г. Петропавловске и г. Булаево р-на М. Жумабаева, реконструкцию ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» в г. Петропавловске, выполнение работ запланировано в 2020 г.; выполнена реконструкция 2-х производственных зданий в Тимирязевском районе и г. Сергеевке района Шал акына. В рамках мероприятий по «приобретению электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 92,863 млн тенге: приобретён спецавторанспорт в виде передвижной электротехнической лаборатории для испытания и прожига кабельных линий; приобретён элегазовый выключатель «AUGUSTE» и установлен на ВЛ 10 кВ Ф-21 от ПС 110/10 кВ № 2, позволяющий облегчить эксплуатацию ВЛ 10 кВ, способствующий сокращению эксплуатационных затрат; произведена модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ; приобретены трансформаторы ТМГ-25/10-0,4кВ (17 шт.) и ТМГ-40/10-0,4кВ (17 шт.). В рамках мероприятия по «замене электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 23,5 млн тенге: приобретены КТПН 160 кВА (2 шт.) для замены в Есильском районе; приобретены КТПН 250 кВА (2 шт.) для замены в Есильском районе и г. Петропавловске; приобретён КТПН 400 кВА (1 шт.) для замены в г. Петропавловске. Исполнение взятых на себя инвестиционных обязательств в отчётном 2019 году позволило увеличить надёжность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативных технических потерь электроэнергии при её транспортировке по электрическим сетям до 7,83 % при плане 7,95 % к отпуску в сети. Мероприятия, выполненные в рамках инвестиционной программы, также позволили уменьшить уровень износа основных средств с 67,1 % на начало 2019 года до 65,7 % на конец 2019 года. Информация о выполненных ремонтах В течение 2019 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» производился плановый ремонт электроустановок, находящихся на балансе предприятия, направленный на повышение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнены следующие виды работ: капитальный ремонт ВЛ 35-220 кВ протяжённостью 615,63 км, ВЛ 0,4-10 кВ протяжённостью 465,05 км, 2380,5 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 372 муфт и заделок, 12 подстанций 35-110 кВ и 106 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также проведены работы по ремонту кровли зданий ТП 10/0,4 кВ, кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ № 11, кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ № 5, устройства водоснабжения здания конторы Соколовской ремонтно-производственной базы, ремонт производственных зданий и мастерских участков, ремонт специализированного автотранспорта, восстановление асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий. Всего по капитальному и текущему ремонтам исполнение составило 396,404 млн тенге при плане 400,390 млн тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2019 год объём услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 253,3 млн кВт·ч, что на 43,5 млн кВт·ч (или на 3,35 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объёмов транспортировки потребителям от объёмов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 2018 годом объём транспортировки электроэнергии снизился на 23 млн кВт·ч (или на 1,8 %). Услуги по передаче и распределению электроэнергии в отчётном году оказаны в объёме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует Центр обслуживания потребителей, специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Сроки рассмотрения обращений потребителей для получения технических условий чётко регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к электрическим сетям ЭПО. В Центре обслуживания потребителей также осуществляется приём оплаты за услуги по подключению, программированию приборов учёта электроэнергии. В 2019 году АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» завершила работы по внедрению Web-сервиса, который позволяет потребителям в онлайн-режиме подавать заявления на получение ТУ, их аннулирование и продление, а также отслеживать их рассмотрение и получать готовые документы. Ожидаемый положительный эффект – это снижение количества контактов потребителя с сотрудниками электросетевой компании. В то же время дистанционная форма получения технических условий – это всего лишь альтернатива очной форме получения услуги. Но так как не все потребители имеют возможность воспользоваться web-сервисом, к примеру, из-за отсутствия интернета или ЭЦП, традиционный формат получения услуги будет существовать наравне с инновационным. В соответствии с Правилами пользования электрической энергией с декабря 2016 года разработана и размещена на корпоративном сайте компании карта мощностей г. Петропавловска, которая позволяет потребителям в онлайн-режиме получать информацию о загруженности подстанций АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Также в течение 2019 года акционерное общество неоднократно проводило работу по адресной рассылке извещений потребителям г. Петропавловска и СКО с предупреждением о возможных мошеннических действиях в их отношении по вопросам оформления и выдачи технических условий. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи и распределения электрической энергии за 2019 год составил 4 953,0 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчётном году составили 5 036,3 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 4 366,9 млн тенге, административные расходы – 669,4 млн тенге. Убыток от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получен в размере 105,1 млн тенге, с учётом иных видов деятельности после налогообложения предприятием получен убыток в размере 165,1 млн тенге. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с учётом корректировки (данные предоставлены предварительные, до финального аудита) № п/п; Наименование показателей; Ед. изм.; Предусмотрено в утверждённой тарифной смете; Фактически сложив- шиеся показатели тарифной сметы; Отклонение, %; Причины отклонения. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.; тыс. тенге; 4 397 041; 4 304 333; -2,11. 1; Материальные затраты, всего, в том числе:; -//-; 987 298; 956 467; -3,12. 1.1; сырьё и материалы; -//-; 117 184,0; 126 517,9; 7,97; Превышение затрат на 9 334 тыс. тенге (или на 7,97 %) за счёт проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия.. 1.2; ГСМ; -//-; 16 838,0; 16 142,5; -4,13; Экономия затрат на 696 тыс. тенге (или на 4,1 %) за счёт закупаемого ГСМ по цене ниже рыночной.. 1.3; энергия на хозяйственные нужды; -//-; 121 245,4; 116 575,3; -3,85; Экономия затрат на 4 670,1 тыс. тенге (или на 3,9 %) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления.. 1.4; стоимость нормативных технических потерь эл. энергии; -//-; 732 030; 697 227; -4,75; Экономия в размере 34 804 тыс. тенге (или 4,8 % от плана) образовалась по следующим причинам: 1) выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению на 2019 г.; 2) уменьшение объемов передачи электроэнергии на 43 528 тыс. кВт·ч.. Электроэнергия на потери в натурал. выраж.; тыс. кВт·ч; 112 003; 106 439; -4,97. тариф; тенге/кВт·ч; 6,54; 6,55; 0,22. 2; Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки; тыс. тенге; 139 858; 139 858; 0,00. 3; Расходы на оплату труда, всего, в том числе:; тыс. тенге; 1 463 668; 1 392 305; -4,88. 3.1; заработная плата производственного персонала; -//-; 1 329 833; 1 264 838; -4,89; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.. 3.2; социальный налог и обязательное социальное страхование; -//-; 113 701; 108 144; -4,89; Начисление соответственно заработной плате.. 3.3.; обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); -//-; 19 447,5; 18 673; -3,98; Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года.. 3.4.; обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ); -//-; 686,8; 697,2; 1,52; Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.. 4; Амортизация; -//-; 814 302; 843 616; 3,60; Превышение затрат на 29 313 тыс. тенге (или на 3,6 % от плана) за счёт ввода основных средств в 2017 г. в большем объёме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объёмов инвестпрограммы в 2017 г. связано с выполнением законодательных требований по направлению 50 % экономии, сложившейся в 2016 г. по затратам в рамках статьи «Стоимость нормативных технических потерь эл. энергии», на увеличение производственных активов предприятия.. 5; Ремонт, всего, в том числе:; -//-; 400 390; 396 404; -1,00; Экономия затрат по статье «Ремонты» на 3 986 тыс. тенге (или на 1 %) сложилась в результате оптимизации работ по ремонту линий электропередачи 10-0,4 кВ и оборудования ТП, КТП 10/0,4 кВ (изменение схем, экономичное распределение режима работы оборудования), а также приобретения запчастей на ремонт автотранспорта по цене ниже, чем было запланировано.. 5.1; - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ; -//-; 389 908; 386 039; -0,99. 5.2; - текущий ремонт; -//-; 10 482; 10 365; -1,12. 6; Прочие затраты; -//-; 591 525; 575 637; -2,69. 6.1; Услуги связи; -//-; 6 089,6; 5 946,7; -2,35; Экономия в размере 143 тыс. тенге (или 2,4 % от плана) образовалась за счёт корпоративной сотовой связи (Kcell).. 6.2; Услуги гослаборатории по поверке приборов учёта; -//-; 5 886,4; 5 886,4; 0,00. 6.3; Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев; -//-; 1 283,7; 1 375,1; 7,12; Превышение затрат на 91 тыс. тенге (или на 7,1 %) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий.. 6.4; Услуги по дератизации; -//-; 375,2; 375,2; 0,00. 6.5; Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии; -//-; 4 885,1; 4 872,4; -0,26; Экономия затрат на 13 тыс. тенге (или на 0,3 %) связана с уменьшением объёма передачи эл. энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 23 тыс. кВт·ч.. 6.6; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; -//-; 13 212,0; 13 212,0; 0,00. 6.7; Страхование транспорта; -//-; 898,1; 898,1; 0,00. 6.8; Услуги пожарной охраны и сигнализации; -//-; 1 885,8; 1 885,8; 0,00. 6.9; Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта; -//-; 106,5; 106,5; 0,00. 6.10; Услуги по утилизации токсичных отходов; -//-; 146,5; 273,7; 86,78; Превышение затрат на 127 тыс. тенге (или на 86,8 %) связано с увеличением количества отработанных опасных отходов. Выполнена дополнительная утилизация грунта, загрязнённого нефтепродуктами, ламп ртутьсодержащих, ветоши промасленной, тары из-под ЛКМ, масляных фильтров, отработанных шин, масел, сорбентов и резиновых прокладок трансформаторов согласно экологическому законодательству РК.. 6.11; Услуги гидрометцентра; -//-; 175,2; 169,4; -3,36; Экономия затрат на 6 тыс. тенге (или на 3,4 %) за счёт отсутствия затрат по гидрометеорологической информаци, а именно – гололёдно-изморозевое обледенение за сутки и штормовые явления по данным одного пункта наблюдения в связи с отсутствием необходимости.. 6.12; Услуги водоснабжения и канализации; -//-; 1 723,9; 1 874,0; 8,70; Превышение затрат на 150 тыс. тенге (или на 8,7 % от плана) согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 6.13; Услуги специального автотранспорта; -//-; 466 817; 445 671; -4,53; Экономия затрат на 21 146 тыс. тенге (или на 4,5 %) в связи с оптимизацией использования стороннего транспорта.. 6.14; Услуги ТОО «Кокшетау- Энерго» по транспортировке электроэнергии; -//-; 45,5; 185,2; 306,67; Превышение затрат на 140 тыс. тенге (или на 306,7 % от плана) за счёт увеличения объёмов передачи электроэнергии на 24,2 тыс. кВт·ч по сетям ТОО «Кокшетау-Энерго» в связи с производственной необходимостью.. 6.15; Услуги охранных предприятий; -//-; 15 823,8; 15 823,8; 0,00. 6.16; Командировочные расходы; -//-; 13 746,0; 18 085,5; 31,57; Превышение затрат на 4 340 тыс. тенге (или на 31,6 %) в связи с увеличением суммы суточных расходов, а также за счёт количества командировок в города республиканского значения согласно производственной необходимости.. 6.17; Подготовка кадров; -//-; 4 575,8; 4 568,2; -0,17; Уменьшение затрат на 8 тыс. тенге (или на 0,2 %) за счёт экономии расходов на съём жилого помещения (подготовка кадров).. 6.18; Расходы на охрану труда; -//-; 40 409,5; 41 055,3; 1,60; Превышение затрат на 645,8 тыс. тенге (или на 1,6 %) за счёт спецодежды согласно выдаче по срокам носки, а так же в связи с удорожанием ТМЦ.. 6.19; Услуги по балансировке электрической энергии; -//-; 8 553,0; 8 048,9; -5,89; Экономия затрат на 504 тыс. тенге (или на 5,9 % от плана) в связи с уменьшением объёма покупки электроэнергии на возмещение нормативных технических потерь.. 6.20; Услуги интернета; -//-; 1 988,3; 1 988,3; 0,00. 6.21; Канцелярские, почтовые расходы; -//-; 2 898,2; 3 334,7; 15,06; Превышение затрат на 437 тыс. тенге (или на 15,1 % от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги, а также за счёт роста стоимости канцелярских товаров.. II; Расходы периода, всего; тыс. тенге; 464 778,8; 474 257,4; 2,04. 7; Общие и административные расходы, всего, в том числе:; -//-; 464 778,8; 474 257,4; 2,04. 7.1; Заработная плата административного персонала; -//-; 155 092; 150 272; -3,11; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.. 7.2; Социальный налог и обязательное социальное страхование; -//-; 13 260; 12 848; -3,11; Начисление соответственно заработной плате.. 7.3; Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); -//-; 2 032; 2 040; 0,37; Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года.. 7.4; Налоги; -//-; 166 330; 167 158; 0,50. 7.5; Амортизация; -//-; 29 897; 30 397; 1,67. 7.6; Прочие расходы; -//-; 98 168; 111 543; 13,62. 7.6.1; Командировочные (лимит. статья); -//-; 1 450,6; 1 516,3; 4,53; Превышение затрат на 66 тыс. тенге (или на 4,5 %) в связи с увеличением суммы суточных расходов.. 7.6.2; Затраты на периодическую печать (лимит. статья); -//-; 503,4; 503,4; 0,00. 7.6.3; Энергия на хозяйственные нужды; -//-; 4 695,4; 4 507,3; -4,00; Экономия затрат на 188 тыс. тенге (или на 4,0 %) согласно фактическим объёмам потребления энергии по показаниям приборов учёта т/э, э/э и действующим тарифам на услуги.. 7.6.4; Подготовка кадров (лимит. статья); -//-; 39,9; 59,2; 48,37; Превышение затрат от плана составляет 19,3 тыс. тенге (или 48,4 %) за счёт увеличения расходов на съём жилого помещения (подготовка кадров).. 7.6.5; Содержание технических средств управления (комп. техника); -//-; 1 847,0; 1 794,1; -2,86; Экономия затрат на 53 тыс. тенге (на 2,9 %) за счёт меньшего количества приобретённых расходных материалов из-за нестабильности курса.. 7.6.6; Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация; -//-; 3 769,1; 3 722,3; -1,24; Экономия затрат на 47 тыс. тенге (или на 1,2 % от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги.. 7.6.7; Услуги связи (лимит. статья); -//-; 4 772,3; 4 866,5; 1,97; Увеличение затрат на сумму 94 тыс. тенге (или 2,0 % от плана) за счёт сотовой связи для АСКУЭ (Кар-Тел).. 7.6.8; Услуги аудиторов (лимит статья); -//-; 13 580,0; 13 580,0; 0,00. 7.6.9; Услуги банка; -//-; 3 782,0; 11 100,7; 193,51; Превышение затрат на 7 319 тыс. тенге (или 193,5 %) согласно фактическим суммам произведённых платежей и действующих тарифов на услуги банков.. 7.6.10; Услуги пожарной охраны и сигнализации; -//-; 70; 70; 0,00. 7.6.11; Услуги нотариальные и таможенные; -//-; 37,0; 47,1; 27,31; Превышение затрат на 10 тыс. тенге (или 27,3 %) в связи с увеличением стоимости и количества оказываемых нотариальных услуг. 7.6.12; Услуги интернет ( ADSL ) (лимит. статья); -//-; 269,6; 269,6; 0,00. 7.6.13; Услуги полиграфические; -//-; 629,5; 940,1; 49,35; В связи с производственной необходимостью затраты выросли на 311 тыс. тенге (или на 49,4 %) за счёт увеличения количества полиграфической продукции (изготовление этикеток, информационных стендов, карты).. 7.6.14; Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера; -//-; 1 183,8; 1 138,9; -3,79; Уменьшение затрат на 45 тыс. тенге (или 3,8 %) согласно производственной необходимости.. 7.6.15; Вывоз мусора; -//-; 75,9; 75,5; -0,42. 7.6.16; Услуги по дератизации; -//-; 14,6; 14,6; 0,00. 7.6.17; Услуги водоснабжения и канализации; -//-; 200,8; 231,2; 15,16; Превышение затрат на 31 тыс. тенге (или 15,2 %) согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 7.6.18; Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли; -//-; 27 062,1; 26 721,4; -1,26; Экономия затрат на 340 тыс. тенге (или 1,3 %) за счёт уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости.. 7.6.19; Услуги стороннего автотранспорта; -//-; 31 252; 37 419; 19,73; Превышение затрат на 6 167 тыс. тенге (или 19,7 %) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете.. 7.6.20; Обязательное экологическое страхование; -//-; 1 217,2; 1 217,2; 0,00. 7.6.21; Услуги экологии; -//-; 750,0; 750,0; 0,00. 7.6.22; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; -//-; 721,4; 721,4; 0,00. 7.6.23; Услуги по утилизации оргтехники; -//-; 27,9; 29,0; 4,00; Увеличение затрат на сумму 1 тыс. тенге (или 4,0 % от плана) за счёт количества утилизированной оргтехники.. 7.6.24; Расходы на охрану труда; -//-; 216,5; 247,8; 14,42; Увеличение затрат по охране труда на 31,2 тыс. тенге (или на 14,4 %) за счёт: 1) фактического кол-ва человек, прошедших мед. осмотр; 2) спецпитания согласно фактически отработанным дням во вредных условиях труда.. 8; Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР; -//-; 0,0; 0,0; -. III; Всего затрат на предоставление услуг; тыс. тенге; 4 861 820; 4 778 590; -1,71; Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.. IV; Доход (РБА*СП); тыс. тенге; 258 984; 174 407; -32,66. V; Регулируемая база задействованных активов (РБА); тыс. тенге; 4 444 010; 11 771 344; 164,88. VI; Всего доходов; тыс. тенге; 5 120 804; 4 952 997; -3,28; Планом предусмотрен доход от последнего утверждённого тарифа на весь объём переданной э/э, фактически применялись с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. в размере 3,97 за 1 кВт·ч без учёта НДС (121 557,709 тыс. кВт·ч); с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС (1 131 750,196 тыс. кВт·ч).. VII; Объём оказываемых услуг (товаров, работ); т. кВт·ч; 1 296 836; 1 253 308; -3,36; Уменьшение фактических объёмов услуг, предоставляемых потребителям, на 43 528 тыс. кВт·ч от объёмов, заявленных в тарифную смету. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объёмов транспортировки потребителям от объёмов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа.. VIII; Нормативные технические потери; %; 7,95; 7,83; -1,54; В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объёмов передачи электроэнергии на 43 528 тыс. кВт·ч.. т. кВт·ч; 112 002,7; 106 439,6; -4,97. IX; Тариф (без НДС); тенге/ кВт·ч; 3,95; 3,97/3,95; -; С 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. действовал тариф по передаче и распределению электрической энергии в размере 3,97 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС, утверждённый приказом РГУ «ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО» от 24.11.2015 г. № 151-ОД; с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС согласно приказу АО «СК РЭК» от 29.12.2018 г. № 748 (снижение утверждённого уровня тарифа).. Согласно отчёту по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2019 год себестоимость услуг сложилась в размере 4 304,3 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 2019 год составили 474,3 млн тенге с превышением от плана на 2 %. Основные причины: увеличение затрат за счёт статей услуги банка согласно фактическим суммам произведенных платежей и действующим тарифам на услуги банков, полиграфических услуг, услуг по подготовке кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесённым изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утверждён тариф по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 151-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. утверждён тариф на регулируемую услугу в размере 4,11 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС.

На 2020 г. инвестиции в реконструкцию и модернизацию основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» утверждены в объёме 1096 млн тенге. В 2020 году запланировано освоить 1 096 млн тенге и выполнить:

1.	Реконструкцию ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

2.	Строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района;

3.	Реконструкцию 25 км ВЛ 0,4 кВ в г. Петропавловске и области;

4.	Внедрение АСКУЭ;

5.	Приобретение трансформатора 10 000 кВА;

6.	Приобретение 2-х КТПН (250 кВА и 400 кВА);

7.	Приобретение электроизмерительных приборов;

8.	Приобретение спецавтотранспорта.

На выполнение капитальных и текущих ремонтов в тарифной смете на 2020 г. выделено 412,52 млн тенге. В 2020 году запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 757,56 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 398,495 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 2,553 км кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой 361 ед. муфт и заделок;

- 14 ПС 35-110 кВ и 89 ед. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и области.