форма 4

**Информация**

**о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2022 года**

**АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",**

**Вид деятельности: передача электроэнергии**

**регулируемая услуга: передача электроэнергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2022 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 79,27% | снижение износа на 1,44 % | 78,34% | - | В связи с продлением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершения всех мероприятий в полном объёме,  по результатам частичного исполнения показатель достигнут на 65 % |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,21% | 7,78 % | 7,43 % | Субъектом достигнут высокий показатель эффективности | Показатель эффективности рассчитан на снижение потерь от утверждённого на 2022 г. значения 7,78 %, тем самым снижение потерь составило 0,35 %. Показатель достигнут на 1750% |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | факт 2021 г: 1366 шт. | Снижение аварийности на  5,74 % | факт 2022 г.: 1357 шт. | - | В связи с продлением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершения всех мероприятий в полном объёме,  по результатам частичного исполнения показатель достигнут на 11,5 % |