| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                         20 апреля 2020 г.

О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2025 года

Основным видом деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» является комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и предназначена для покрытия электрических и тепловых нагрузок, а также взаиморезервирования с объединенной энергосистемой. Установленная электрическая мощность составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО № 19-ОД от 27 января 2009 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по СКО по регулируемому виду услуг «производство тепловой энергии».

Согласно Свидетельству о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий от 2 апреля 2021 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области по услуге производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (в паре).

Приказ РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 147-ОД от 28 ноября 2024 года «Об внесении изменений в приказ ДКРЕМ по СКО от 9 февраля 2024 года №16-ОД «Об изменении утвержденного уполномоченным органом тарифа  до истечения его срока действия на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден  тариф на услугу по производству тепловой энергии на период  с 1 января 2025 года в размере – 4 910,24 тенге/Гкал без НДС.

С вводом в действие  с 16 марта  2025 года  приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»  № 26-ОД               от 7 марта 2025 года "Об изменении  утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»  утвержден  тариф на услугу по производству тепловой энергии на период  в размере – 5634,31  тенге/Гкал без НДС.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 15-ОД от 25 января 2022 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы  на регулируемую  услугу по производству, передаче, распределению и снабжению  тепловой энергией (в виде пара) акционерному обществу «СЕВКАЗЭНЕРГО» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тариф на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара)  с 1 февраля 2022 года  в размере 3 301,30 тенге/Гкал без НДС.

Приказами РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 110-ОД и 109-ОД от 28 ноября 2025 года тарифные сметы на регулируемые услуги были откорректированы.

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт».

Основными потребителями тепловой энергии в виде пара являются ТОО "Строительное Управление Энергострой", ТОО "РиМ-Каз Агро", ИП "Вершинина З.С. ", ТОО «Зеленый Север»".

Проводимая работа с потребителями осуществляется в рамках действующего законодательства о естественных монополиях и регламентирована обязанностями субъекта естественной монополии предоставлять регулируемые услуги по тарифам, утвержденным уполномоченным органом, в том числе предоставлять равные условия потребителям, в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Отчет за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электроэнергии | млн.кВтч | 2510,7 |
| 2 | Отпуск с шин | млн.кВтч | 2 172, 4 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал. | 1 819,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Тепловой энергии (горячая вода) | тыс.Гкал. | 1 811,0 |
| 3.2 | Тепловой энергии в виде пара | тыс.Гкал. | 8,22 |
| 4 | Товарный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал. | 1 807,261 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии (горячая вода) | тыс.Гкал. | 1 799,045 |
| 4.2 | Тепловой энергии в виде пара | тыс.Гкал. | 8,216 |
| 5 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 809 |
| 6 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 64 147,718 |
| 7 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 50 091,556 |
| 8 | Фин.результат от основной деятельности | млн.тенге | 10 281,275 |
| 9 | В том числе Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн.тенге | 662,68 |
| 10 | Фин.результат от реализации тепловой энергии в виде пара(убыток) | млн.тенге | -9,48 |

За 2025 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1 819,2 тыс. Гкал, в том числе 1 810,999 тыс. Гкал тепловой энергии (горячей воды) и тепловой энергии в виде пара – 8,216 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу по производству тепловой энергии на год предусмотрен объем реализации тепловой энергии -1 792,383 тыс. Гкал, за отчетный период реализовано 1 799,045 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) предусмотрен объем реализации пара – 14,208 тыс. Гкал. За отчетный период реализовано 8,216 тыс. Гкал.

Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществлена реализация инвестиционной программы в рамках утвержденной тарифной сметы, которой предусмотрен ряд крупномасштабных мероприятий по модернизации оборудования, направленных на повышение генерации, снижение потерь при передаче тепло и электроэнергии, в том числе совершенствование экологических параметров деятельности предприятия. Объём инвестиций согласно инвестиционной программе на 2025 год утвержден в размере 4 250 млн. тенге приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО (№5-ОД от 27.01.2026 года) и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО (№13-о/д от 27.01.2026 года) "О внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 24 июня 2020 года №39-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 18 июня 2020 года №52 "Об утверждении Инвестиционной программы Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на 2021-2025 годы".

Фактическое исполнение по итогам 2025 года составило 3 912 млн. тенге. Неисполнение составило 338   млн. тенге. Данное отклонение связано с неисполнением обязательств подрядчиком по причинам, не зависящим от субъекта, в связи с чем согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», а также п.361 Параграфа 3 Главы 6 «Правил формирования тарифов», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» направило заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы путем переноса срока исполнения мероприятия «Поставка сетевых насосов» на 2026 год, без повышения тарифа. Приказом ДКРЕМ №9-ОД от 02.03.26г. и УЭиЖКХ №32-о/д от 02.03.26г. данный перенос был утвержден.

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные средства, предусмотренные действующей тарифной сметой в размере 1 343 млн. тенге, и прибыль в размере 2 569 млн. тенге.

За счет данных средств выполнены следующие мероприятия:

- Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности;

- Реконструкция котлоагрегата ст.№2;

- Замена основного бойлера №1 и №2 бойлерной установки №6;

- Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2.

Выполнение инвестиционной программы позволило повысить надежность эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», улучшить технико-экономические показатели. Увеличить объем и повысить качество производимой продукции.

Помимо капитальных вложений на предприятии проводятся ремонтные работы.

Тарифной сметой по тепловой энергии на 2025 год были предусмотрены расходы на ремонт в сумме 497,2 млн. тенге. Фактическое освоение средств за 2025 год составило 516,8 млн. тенге.

Тарифной сметой по пару предусмотрены расходы на ремонт в сумме 1,8 млн. тенге, по итогам 2025 года фактическое освоение составило 1,8 млн. тенге.

В 2025 году в рамках ремонтного фонда выполнены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт КА ст.№3,11;

- Текущий ремонт КА ст.№1,4,5,7,8,9,10,12 и ТА ст.№1,3,4,5,6

- Ремонт теплового оборудования турбинного цеха (чистка бойлеров, ремонт сетевых насосов, замена сетевых трубопроводов;

- Ремонт оборудования топливно-транспортного цеха;

- Замена щеточно-контактного аппарата ТА ст.№3;

- Освидетельствование котлов, турбин, сосудов, трубопроводов с целью продления паркового ресурса;

- Ремонт оборудования хоз.способом (приобретение ТМЦ на ремонт);

- Регламентный ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству тепловой энергии

за 2025 год

| Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2025 г | Отклонение, в тыс.тенге | Отклонение в процентах | Удельный вес фактических затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,в том числе: | млн. тенге | 6 941,8 | 8 542,2 | 1 600,4 | 23,1 | 94,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальные затраты, всего, в том числе: | млн. тенге | 4 407,8 | 5 813,0 | 1 405,2 | 31,9 | 64,6 |
| Сырье и материалы | млн. тенге | 54,6 | 55,5 | 0,8 | 1,5 | 0,6 |
| Горюче-смазочные материалы | млн. тенге | 16,9 | 17,9 | 1,0 | 5,9 | 0,2 |
| Топливо | млн. тенге | 4 322,2 | 5 714,6 | 1 392,4 | 32,2 | 63,5 |
| # Энергия | # млн. тенге | # 14,0 | # 25,0 | # 11,0 | # 78,4 | # 0,3 |
| # Расходы на оплату труда | # млн. тенге | # 426,1 | # 426,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 4,7 |
| # Амортизация | # млн. тенге | # 1 303,3 | # 1 303,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 14,5 |
| # Ремонт | # млн. тенге | # 497,2 | # 516,8 | # 19,5 | # 3,9 | # 5,7 |
| # Прочие затраты производственного характера | # млн. тенге | # 307,4 | # 483,1 | # 175,7 | # 57,1 | # 5,4 |
| # Расходы периода, всего, в том числе | # млн. тенге | # 249,8 | # 462,5 | # 212,7 | # 85,1 | # 5,1 |
| # Налоги и налоговые платежи | # млн. тенге | # 31,4 | # 102,0 | # 70,5 | # 224,4 | # 1,1 |
| # Прочие расходы | # млн. тенге | # 80,7 | # 222,9 | # 142,2 | # 176,1 | # 2,5 |
| # в том числе: | # млн. тенге | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |
| # Амортизация ОС и НМА | # млн. тенге | # 39,7 | # 39,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,4 |
| Всего затрат на предоставление услуг | млн. тенге | 7 191,6 | 9 004,68 | 1813,1 | 25,2 | 100,0 |

По итогам 2025 года затраты на регулируемую услугу   составили 9004,7 млн. тенге, что на 25,2% выше затрат, принятых в действующем тарифе.

Доход по итогам отчетного периода 9 667,4 млн. тенге, что на 4,3% ниже годового дохода, учтенного тарифной сметой на 2025 год.

Производственные затраты составляют 8542,2 млн. тенге, что на 23,1% выше годовых планируемых затрат.

Материальные затраты за   2025 год - 5813 млн. тенге, что на 31,9% выше плана на 2025 год, предусмотренного тарифной сметой, в том числе по статьям затрат ожидаемые расходы составят:

- сырье и материалы 55,5 млн. тенге, что на 1,5% выше плана;

- ГСМ – 17,9 млн. тенге, что на 5,9% выше годового плана, причиной роста затрат является рост стоимости ГСМ.

- «Топливо» - 5 714,6 млн. тенге, что на 32,2% выше плана:

- расходы по транспортировке угля на 1 403,091 млн. тенге или на 93,1% за счет роста затрат по перевозке угля по казахстанской железной дороге на 1 292,983 млн. тенге или на 100,7%, в связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора, и на железнодорожные услуги российской железной дороги по перевозке угля на 101,581 млн. тенге или на 50,4% и ж/д услуги на 8,528 млн. тенге или на 39,7% за счет увеличения ставок платы и курса российского рубля;

-расходы по мазуту на 38,675 млн. тенге в связи с ростом потребности мазута на 222,4 тонн по причине увеличения количества растопок после проведения ремонтно-технического обслуживания котлоагрегатов.

При этом затраты на покупку угля снизились на 49,377 млн. тенге или на 1,8% по причине снижения расхода угля на 3,809 тыс. тонн или на 0,6%.

Расходы по статье затрат «энергия» составили 25,0 млн. тенге, что на 11 млн. тенге или 78,4% выше годового плана, рост затрат за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала соответствуют расходам, предусмотренным тарифной сметой.

Сумма амортизационных отчислений составила 1 303,3 млн. тенге.

Освоение ремонтного фонда на сумму 516,8 млн. тенге, при годовых расходах, учтенных в тарифе 497,2 млн. тенге.

По прочим затратам производственного характера расходы составили в сумме 483,1 млн. тенге, что на 175,7 млн. тенге или на 57,1% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой. Рост затрат за счет увеличения стоимости услуг сторонних организаций:

- услуги по подготовке кадров – на 4,159 млн. тенге или в три раза.

- услуги по поверке приборов – на 9,708 млн. тенге или в 8 раз,

- услуги автотранспортных предприятий на 55,682 млн. тенге или в 2 раза,

- услуги по вывозу мусора на 5,740 млн. тенге или в 3 раза,

- услуги пожарной охраны на 12,802 млн. тенге или в 4 раза,

- услуги пассажирского транспорта на 19,275 млн. тенге или более чем в 3 раза,

- услуги охраны на 22,080 млн. тенге или в 2 раза,

- расходы по охране труда на 14,851 млн. тенге или более чем в 2 раза. за счет увеличения стоимости спец.одежды и СИЗ,

-услуги водоснабжения и отвода сточных вод на 5,871 млн. тенге или на 44% за счет роста тарифов.

Расходы периода превысили годовые затраты, предусмотренные тарифной сметой,  на 212,7 млн.тенге. Основными причинами перерасхода является рост затрат по обязательным налоговым платежам на 70,523 млн. тенге за счет роста налога на имущество, по прочим расходам на 144,025 млн. тенге или более чем в два раза за счет роста стоимости услуг сторонних организаций:

- командировочные расходы – на 4,408 млн. тенге,

- коммунальные услуги на 1,985 млн. тенге,

- услуги банка на 13,040 млн. тенге,

- услуги аудита на 32,703 млн. тенге,

- услуги пожарной охраны на 3,675 млн. тенге,

- услуги пассажирского транспорта на 40,250 млн. тенге,

- услуги по вывозу мусора на 1,142 млн. тенге,

- содержание зданий – на 1,808 млн. тенге,

- расходы по охране труда на 8,995 млн. тенге,

- расходы по обязательному страхованию на 23,389 млн. тенге за счет увеличения страховой суммы в результате роста фонда оплаты труда.

По итогам 2025 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу прибыль составила 662,7 млн. тенге, без учета расходов по статьям затрат, не предусмотренным тарифной сметой на регулируемую услугу.

Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в виде пара за 2024 года

| Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено утвержденной тарифной сметой | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, тыс. тенге | Отклонение в процентах | Удельный вес фактических затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | млн тенге | 46,9 | 36,6 | -10,3 | -22,0 | 100,0 |
| Материальные затраты, всего, | млн тенге | 35,9 | 27,0 | -8,8 | -24,6 | 73,9 |
| в том числе: | млн тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Сырье и материалы | млн тенге | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 92,9 | 0,8 |
| гсм | млн тенге | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  | 0,3 |
| Топливо | млн тенге | 35,7 | 26,6 | -9,1 | -25,4 | 72,8 |
| Энергия | млн тенге | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| Расходы на оплату труда | млн тенге | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Амортизация | млн тенге | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| Ремонт | млн тенге | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| Прочие затраты производственного характера | млн тенге | 3,8 | 2,3 | -1,5 | -39,7 | 6,2 |
| Всего затрат | млн тенге | 46,9 | 36,6 | -10,3 | -22,0 | 100,0 |

Доход по итогам отчетного периода от регулируемой услуги составил 27,1 млн. тенге, что на 42,2% ниже дохода, учтенного тарифной сметой на год, по причине снижения объема оказываемых услуг.

Производственные затраты составят 36,6 млн. тенге, при плане 46,9 млн. тенге.

Материальные затраты за 2025 год составили 27,0 млн. тенге, при плане 35,9млн. тенге, в том числе по статьям затрат расходы составили:

- сырье и материалы 0,3 млн. тенге;

-ГСМ- 0,1 млн. тенге;

- «Топливо» - 26,6 млн. тенге при плане 35,7 млн. тенге, снижение на 9,1 млн. тенге или 25,4%, в том числе:

-  затраты на покупку угля на 9 млн. тенге или на 41,5% по причине снижения объема отпуска пара на 42,2%;

- расходы по транспортировке угля на 0,1 млн. тенге или на 1,1%.

Расходы по статье затрат «энергия» - 8 тыс. тенге при плане 8 тыс. тенге.

Расходы на оплату труда производственного персонала составили 2,9 млн. тенге на уровне утвержденных.

Сумма амортизационных отчислений составит 2,6 млн. тенге.

Освоение ремонтного фонда составило 1,8 млн. тенге, при годовых расходах, учтенных в тарифе 1,8 млн. тенге.

По прочим затратам производственного характера расходы составили 2,3 млн. тенге, в том числе: 105,6 тыс. тенге расходы по охране труда; 2,2 млн. тенге плата за эмиссии в окружающую среду.

По итогам 2025 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу убыток составил 9,5 млн. тенге.

План развития предприятия на 2026 год

На 2026 год АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" запланированы следующие мероприятия модернизации и реконструкции:

- Реконструкция котлоагрегата ст.№2 (продолжение проекта);

- Замена основного бойлера №3 турбоагрегата ст.№6;

- Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности.

- Регламентный ремонт основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2.

- Ремонт оборудования топливно-транспортного цеха;

- Обследование дымовой трубы №2;

- Ремонт зданий и сооружений;

- Освидетельствование и техническое диагностирование элементов котлов, турбин, трубопроводов, сосудов с целью определения технического состояния и продления паркового ресурса;

- Сервисное обслуживание ПТК АСУТП, ЭЧСР.

Выполнение мероприятий, запланированных на 2026 год по ремонтам, реконструкции и модернизации основных средств, будет способствовать увеличению объема производства тепловой энергии, снижению рисков аварийности и исключения простоев, позволит увеличить надежность оборудования, повысит технический уровень производства.

Планово-экономический отдел

Отдел планирования и подготовки ремонтов

Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,

тел: 8 (7152) 52-02-68

8 (7152) 52-02-85