| «Севказэнергосбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |  | Товарищество с ограниченной ответственностью «Севказэнергосбыт» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 	   					                                     19 июля 2024 г.

Информация к слушаниям по итогам 1-го полугодия 2024 года

о деятельности и исполнении инвестиционной программы ТОО «Севказэнергосбыт» по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией

Основным видом деятельности ТОО «Севказэнергосбыт» является снабжение тепловой и электрической энергией потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области.

На 01.07.2024 года услугами нашего предприятия пользуются по электрической – 159 630 потребителей, в том числе по тепловой энергии – 76 311 потребитель.

Стратегическими целями Энергосбытовой компании является полное обеспечение платежеспособного спроса потребителей в электрической и тепловой энергии, предоставление исчерпывающей информации потребителям по вопросам энергоснабжения, недопущение роста дебиторской задолженности и своевременное ее истребование посредством направления искового материала в судебные органы.

С 1 января 2024 года ТОО «Севказэнергосбыт» применяет тариф на услуги по снабжению тепловой энергии дифференцированно в зависимости от наличия прибора учета.

Среднеотпускной тариф – 8 280,37 тенге/Гкал с учетом НДС:

•	Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для физических лиц – 4 657,51 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Размер платы за отопление и подогрев воды для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии – 167,68 тенге с учетом НДС за 1м2.

тариф с ПУ – 4 272,30 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 5 589,01 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц в ветхих домах – 4 657,51 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

•	Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для прочих лиц – 11 916,78 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ –     11 595,95 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 15 491,82 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

•	Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций – 20 314,68 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 18 963,09 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 30 472,02 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов,

утвержденных ведомством уполномоченного органа

В настоящее время в ТОО «Севказэнергосбыт» реализуется долгосрочная инвестиционная программа, которая утверждена приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных Министерства национальной экономики РК по СКО» от 14.12.2024 №146-ОД. Срок реализации инвестиционной программы: с 1 января 2021г по 31 декабря 2025 г.

Целями настоящего бизнес-проекта являются снижение уровня дебиторской задолженности потребителей тепловой и электрической энергии, увеличение или сохранение существующего уровня ликвидной стоимости задействованных основных средств, увеличение объёма и качества предоставляемых регулируемых услуг, обеспечение персонала предприятия современной компьютерной техникой, так как предприятию необходимо улучшение и обновление информационных технологий.

Сумма инвестиций утверждённой инвестиционной программы на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года предусмотрена в размере 38 721 тыс. тенге. Финансирование запланировано за счет собственных средств предприятия, а именно амортизационных отчислений в размере 37 576 тыс. тенге и прибыли в размере 1 145 тыс. тенге.

По видам энергии инвестиции утверждённой инвестиционной программы распределены следующим образом:

- электрическая энергия –32 139 тыс. тенге (31 333 тыс. тенге за счёт амортизации и 806 тыс. тенге за счёт прибыли);

- тепловая энергия – 6 583 тыс. тенге (6 243 тыс. тенге за счёт амортизации и 340 тыс. тенге за счёт прибыли).

Инвестиционной программой предприятия, действующей в 2024 году, запланированы следующие мероприятия:

- Принтер HP LaserJet Pro V404 10 шт. на сумму 1 140 тыс.тенге

- МФУ   Canon i-Sensys MF426dw 5 шт.на сумму  910 тыс.тенге

- Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 15 шт. на сумму 5 220 тыс.тенге

- Шредер 1 шт. на сумму 299 тыс. тенге

- Мебель: Кресло офисное 8 шт. на сумму 240 тыс.тенге

- Сейфы 3 шт. на сумму 285 тыс.тенге

- Лицензии на сумму  10 986 тыс.тенге

- Жесткий диск 6 шт. на сумму 2 505  тыс. тенге

-  Коммутаторы HP Aruba 2530-48G (J9772) 5 шт.на сумму 3 тыс.тенге

- Система хранения данных 1 шт. на сумму 16 901 тыс.тенге

- Кондиционер 1 шт. на сумму 232 тыс.тенге

Фактическое исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 г.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий |  | Единица измерения |  | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергией, СКО | Принтер HP LaserJet Pro V404 |  | шт. |  | 10 |  | 7 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 |  | 1 140,0 | 1 007,0 | -133 | В связи с изменением стоимости |  |
| 2 |  | МФУ Canon i-Sensys MF426dw |  | шт. |  | 5 |  | 3 |  |  | 910,0 | 665,0 | -245 | В связи с изменением стоимости |  |
| 3 |  | Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 |  | шт. |  | 15 |  | 12 |  |  | 5 220,0 | 4 843,0 | -377 | В связи с изменением стоимости |  |
| 4 |  | Шредер |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 299,0 | 0,0 | -299 | Приобретение запланировано на второе полугодие |  |
| 5 |  | Мебель: |  | шт. |  | 8 |  | 18 |  |  | 240,0 | 554,0 | 314 |  |  |
| 5.1. |  | Кресло офисное |  | шт. |  | 8 |  | 18 |  |  | 240,0 | 554,0 | 314 | Экономия с исполненных мероприятий распределена на закуп офисных кресел |  |
| 6 |  | Сейф |  | шт. |  | 3 |  | 1 |  |  | 285,0 | 73,0 | -212 | В связи с изменением количества |  |
| 7 |  | Лицензии |  | сумма |  |  |  |  |  |  | 10 986,0 | 1 806,0 | -9 180 | Лицензии закуплены не в полном объеме, полное приобретение запланировано во втором полугодии. |  |
| 8 |  | Жесткий диск |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  | 2 505,0 | 0,0 | -2 505 | Приобретение запланировано на второе полугодие |  |
| 9 |  | Коммутатор HP Aruba 2530-48G (J9772) |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  | 3,0 | 0,0 | -3 | Приобретение запланировано на второе полугодие |  |
| 10 |  | Система хранения данных |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 16 901,0 | 0,0 | -16 901 | Приобретение запланировано на второе полугодие |  |
| 11 |  | Кондиционер |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  | 232,0 | 163,0 | -69 | В связи с изменением стоимости |  |
|  | Итого за 1 полугодие 2024: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 721 | 9 111 | -29 610 |  |  |

Продолжение таблицы:

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода материалов в результате реализации инвестиционной программы (Комплектующие к оргтехнике) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 |
| 1 | Принтер HP LaserJet Pro V404 | 37 576 | 1145 | - | - | По состоянию на 30.06.2023г снижение кол-ва расходных материалов к оргтехнике составило 50 единиц По состоянию на 30.06.2024г снижение кол-ва расходных материалов к оргтехнике составило 64 единицы |  | По состоянию на 30.06.2023г. степень износа ОС - 13,49% По состоянию на 30.06.2024г. степень износа ОС - 23,14% |  | Увеличение износа обусловлено следующими причинами: фактический срок износа оргтехники (компьютеров, принтеров, МФУ и др.) превышает нормативный срок эксплуатации, а также в связи с большим объемом работ, техника выходит из строя. В утвержденной ИП недостаточно средств для закупа необходимой оргтехники, что привело бы к снижению износа, но ТОО "Севказэнергосбыт» вынуждено корректировать ИП и закупать по приоритетности, в связи с недостаточностью средств в виду роста цены за 1единицу техники. | Проводимая инвестиционная программа, позволит удержать уровень износа основных средств и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия |
| 2 | МФУ Canon i-Sensys MF426dw |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шредер |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мебель: |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Кресло офисное |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сейф |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лицензии |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коммутатор HP Aruba 2530-48G (J9772) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Система хранения данных |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кондиционер |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 576 | 1 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовые показатели работы предприятия за 1-е полугодие 2024 года:

За 1-е полугодие 2024 года ожидаемый доход от реализации услуг ТОО «Севказэнергосбыт» составил 19 794,4 млн. тенге, при себестоимости на реализацию – 19 247,3 млн. тенге и затратах по реализации и административным расходам –357,141 млн. тенге.

*Данные указаны за полугодие-оперативные, так как на момент сдачи отчета бухгалтерский период не закрыт.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 01.07.24 г. составила 345,3 млн. тенге, в том числе по группе «население» - 129,3 млн. тенге, что составляет 37,4 % от общей задолженности.

Объем реализованной тепловой энергии составил 820,6 тыс. Гкал.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

С потребителями услуг на постоянной основе проводится следующая работа:

-бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей на основании заключенных договоров;

-доставка счетов-квитанций бытовым потребителям

-выставление не бытовым потребителям электронных счетов-фактур

-проведение разъяснительной работы по начислению, оплате, имеющейся задолженности и способах оплаты.

-уведомление потребителей в установленном порядке об имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию. В случае дальнейшей неоплаты подача списков на отключение в энергопередающую организацию;

-проведение претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности в отношении должников;

В рамках консолидированной системы платежей, проведение работ по привлечению к сотрудничеству коммунальных предприятий, органов управления кондоминиумами и других организаций, оказывающих услуги потребителям Северо-Казахстанской области в Единый расчетный центр. В настоящее время ТОО «Севказэнергосбыт» в рамках ЕРЦ, успешно сотрудничает с 693 организациями жилищно-коммунальной сферы. В настоящий момент заключены договора на оказание услуг ЕИРЦ с ТОО "Горгаз-сервис", ТОО «КызылжарСу», АО "Казахтелеком", объектов кондоминиума, организаций по уборке подъездов и видеонаблюдению, организации по вывозу твердых бытовых отходов, организаций по обслуживанию домофонов и лифтов.

В целях повышения качества обслуживания и обеспечения информационной доступности потребителей, функционирует Контакт - центр.

Сотрудники Контакт - центра предоставят всю необходимую информацию по вопросам, касающимся энергоснабжения. Так, операторами Контакт – центра за 6 месяцев 2024 года обработано сообщений:

138 368             – по телефонии;

227                    – по «голосовой почте» IVR-системы;

524                    – по личному кабинету;

643                    – по обратной связи.

Осуществлено 5 468 автоматических обзвонов бытовых потребителей с оповещением об имеющейся задолженности.

В целях совершенствования интерактивного обслуживания бытовых потребителей введён в работу «Личный кабинет потребителя» с такими возможностями для пользователей как:

- просмотр состояния лицевого счета,

- распечатка платежных документов,

- плата через интернет-банкинг,

- самостоятельный ввод показания счётчиков электроэнергии и горячего водоснабжения,

и многое другое.

Всего в сервисе «Личный кабинет» зарегистрировано порядка 14 тысяч потребителей.

В целях улучшения сервисного обслуживания и повышения качества обслуживания потребителей, в первом полугодии 2024 года в организации были реализованы следующие мероприятия:

- опросы в виде анкетирования посетителей в сервисных центрах и на участках сбыта, с целью анализа уровня удовлетворенности потребителей предлагаемыми услугами организации, и понимания потребностей населения. По итогам первого полугодия 2024 года степень удовлетворенности соответствовала установленным критериям результативности процессов системы менеджмента качества;

- оценка качества облуживания потребителей, с целью анализа удовлетворенности качеством облуживания в контакт - центре. За 6 месяцев 2024 года общее количество оценок составило 5 455, в т. ч. «хорошо» – 5 308.

В рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" ТОО «Севказэнергосбыт» на постоянной основе проводится работа по совершенствованию способов обслуживания потребителей и внедрению новых форм обслуживания. Под новыми формами обслуживания подразумевается предоставление услуг в электронном виде, таких как мобильное приложение. Мобильное приложение позволит потребителю самостоятельно получать необходимую информацию, производить онлайн оплату, исключая посещение сервис центров в пиковое время, произвести оценку работы и качества предоставляемых услуг, найти ответы на актуальные вопросы. Мобильное приложение внедрено в начале 2022 года и активно функционирует.

Исполнение утвержденных показателей тарифной сметы за 1 полугодие 2024 г.

По 1-му полугодию 2024 года затраты на услугу по снабжению тепловой энергией составили 50 584  тыс. тенге, что составило 60 % от годового плана.

Переисполнение тарифной сметы сложилось по следующим статьям затрат:

- услуги связи на 29 тыс. тенге, в связи с направлением СМС-уведомлений потребителям;

- услуги банка на 92 тыс. тенге в связи с увеличением количества банковских операций;

- услуги АТП на 129 тыс. тенге в связи с ремонтом 1 ед. автотранспорта, ТОО пользовалось услугами АТП;

- услуги СМИ на 118 тыс. тенге согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год).

-вода и канализация на 4 тыс. тенге, за счет увеличения тарифов на водоснабжение для юридических лиц;

-услуги сторонних организаций на 825 тыс. тенге за счет увеличения тарифов на печать ЕПД.

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО «Севказэнергосбыт» по итогам 1 полугодия 2024 года

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год | Ожидаемые показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024г | Откл +, - | Отклонение, в % | Причины отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты по снабжению тепловой энергией, всего | тыс. тенге | 84 463 | 50 584 | -33 879 | -40 |  |
|  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 84 463 | 50 584 | -33 879 | -40 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 62 683 | 35 921 | -26 763 | -43 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс. тенге | 5 240 | 3 022 | -2 218 | -42 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 3 | отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 1 880 | 1 320 | -560 | -30 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 4 | Амортизация | тыс. тенге | 6 243 | 3 550 | -2 693 | -43 |  |
| 5 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 351 | 212 | -139 | -40 |  |
| 6 | командировочные | тыс. тенге | 57 | 11 | -46 | -81 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 7 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 476 | 308 | -168 | -35 | согласно фактически предъявленных счетов |
| 8 | услуги связи | тыс. тенге | 547 | 576 | 29 | 5 | в связи с рассылкой СМС уведомлений потребителям |
| 9 | услуги банка | тыс. тенге | 898 | 991 | 92 | 10 | В связи с увеличением количества банковских операций. |
| 10 | другие расходы | тыс. тенге | 6 087 | 4 673 | -1 414 | -23 |  |
|  | в том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |  |
| 10.1 | услуги автотранспортного предприятия | тыс. тенге | 286 | 415 | 129 | 45 | согласно фактически предъявленных счетов |
| 10.2 | юридические и нотариальные услуги | тыс. тенге | 2 | 0 | -2 | -100 | в связи с отсутствием нотариальных услуг в 1 полугодии 2024 г. |
| 10.3 | услуги по сбору коммунальных платежей | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.4 | услуги инкассации | тыс. тенге | 416 | 193 | -223 | -54 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.5 | услуги почтовой связи | тыс. тенге | 55 | 23 | -32 | -59 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.6 | услуги дезостанции | тыс. тенге | 21 | 13 | -8 | -40 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.7 | услуги спецавтотранспорта | тыс. тенге | 23 | 21 | -2 | -9 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.8 | услуги охраны | тыс. тенге | 1 473 | 1 375 | -98 | -7 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.9 | комплектующие к оргтехнике | тыс. тенге | 442 | 124 | -318 | -72 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.10 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 1 039 | 360 | -679 | -65 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.11 | содержание зданий | тыс. тенге | 156 | 74 | -82 | -53 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.12 | подготовка кадров | тыс. тенге | 150 | 13 | -138 | -92 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.13 | услуги СМИ | тыс. тенге | 17 | 135 | 118 | 694 | Согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год). |
| 10.14 | расходы по охране труда | тыс. тенге | 259 | 99 | -160 | -62 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.15 | страхование ГПО | тыс. тенге | 246 | 87 | -159 | -65 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.16 | вспомогательные материалы | тыс. тенге | 120 | 25 | -95 | -79 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.17 | услуги финансовой и технической экспертизы | тыс. тенге | 95 | 54 | -41 | 0 | согласно фактически заключенному договору |
| 10.18 | аренда помещений | тыс. тенге | 74 | 0 | -74 | 0 | в связи с отсутствием затрат на аренду |
| 10.19 | аудиторские услуги | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.20 | периодическая печать (подписка) | тыс. тенге | 28 | 2 | -26 А* | -92 | согласно фактически заключенному договору |
| 10.21 | вода и канализация | тыс. тенге | 19 | 23 | 4 | 21 | За счет увеличения тарифов водоснабжения для юридических лиц |
| 10.22 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 698 | 1 523 | 825 | 118 | за счет увеличения тарифов на печать ЕПД |
| 10.23 | Расходы на содержание автотранспорта | тыс. тенге | 53 | 4 | -49 | -92 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.24 | ГСМ | тыс. тенге | 322 | 79 | -243 | -75 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.25 | Запасные части | тыс. тенге | 33 | 3 | -30 | -92 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.26 | Страхование автотранспорта | тыс. тенге | 7 | 5 | -2 | -32 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 10.27 | Обслуживание пожарной сигнализации и системы голосового(речевого)оповещения о пожаре | тыс. тенге | 53 | 24 | -29 | -54 | освоение запланировано во 2 полугодии |
| 11 | Всего затрат | тыс. тенге | 84 463 | 50 584 | -33 879 | -40 |  |
| 12 | Прибыль | тыс. тенге | 340 | 500 | 160 | 47 |  |
| 13 | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 144 559 | 47 072 | -97 488 | -67 |  |
| 14 | Всего доходов | тыс. тенге | 84 803 | 51 084 | -33 719 | -40 |  |
| 15 | Объём оказываемых услуг | тыс. Гкал | 1 362,3 | 820,6 | -542 | -40 |  |
| 16 | Тариф без (НДС) | тенге/Гкал | 62,25 | 62,25 | 0 | 0 |  |
| 17 | Тариф на производство тепловой энергии | тенге/Гкал | 4 059,90 | 4 059,90 | 0 | 0 |  |
| 18 | Тариф на передачу и распределение тепловой энергии | тенге/Гкал | 3 271,04 | 3 271,04 | 0 | 0 |  |
| 19 | Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС * | тенге/Гкал | 7 393,19 | 7 393,19 | 0 | 0 |  |

* Фактически сложившиеся  показатели в тарифной смете за 1 полугодие  2024г являются предварительными, так как на момент  предоставления  отчета  ТОО "Севказэнергосбыт» бухгалтерский период не закрыт

Планы развития предприятия на 2024 год.

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Севказэнергосбыт»:

-  улучшение дисциплины платежей и снижение дебиторской задолженности;

- увеличение объемов реализации энергии за счёт введения новых жилых комплексов и расширения количества производственных и других объектов потребления энергии;

- расширение Единого расчетного центра, за счёт привлечения и включения в ЕПД других поставщиков коммунальных и других услуг.

Планово-экономический отдел

ТОО «Севказэнергосбыт»

Тел.: 63-57