ДОГОВОР № ___

на ведение технического надзора.

г. Петропавловск 								     «____»________ 2021 г.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания г. Петропавловск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ведению технического надзора за реализацией проекта по реконструкции ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Озерная" Кызылжарского района СКО.

  - При ведении технического надзора Исполнитель проверяет:

    - Соответствие выполняемых работ проектным решениям, предусмотренных рабочими чертежами и утвержденной сметной документации;

    - Соблюдение требований качества производства строительно-монтажных работ.

  - Услуги выполняются на ПС 35/10 кВ "Озерная", Кызылжарского района, СКО.

- Стоимость услуг и порядок расчётов

2.1 Стоимость услуг настоящего договора определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), являющееся его неотъемлемой частью и составляет _____________тенге, с учетом НДС 12%

2.2. Оплата 100% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) и выставления счет-фактуры.

2.3. Иные формы расчета и сроки оплаты допускаются по письменному соглашению Сторон.

2.4. Стоимость услуг, указанная в п.2.1. заложена исходя из стоимости всего строительства и не подлежит пересмотру в сторону увеличения.

- Обязательства Исполнителя и Заказчика

3.1 Исполнитель обязуется выполнить Услуги надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором;

3.2 Исполнитель обязуется использовать предоставленную Заказчиком информацию, являющуюся конфиденциальной, только в целях, предусмотренных настоящим договором, не передавать третьим лицам и не разглашать без согласия Заказчика;

3.3 Исполнитель обязан оказать услуги лично, при этом привлечение к исполнению договора третьих лиц возможно только с письменного согласия Заказчика;

3.4. Исполнитель обязан представить Заказчику копию приказа о назначении руководителя технического надзора;

  - Исполнитель обязан участвовать в приемке в эксплуатацию объекта;

  - Исполнитель обязан при посещении объекта строительства соблюдать правила техники безопасности;

  - Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика, если в процессе оказания услуг выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг;

  - Исполнитель проверяет соответствие типов, видов и марок применяемых материалов, изделий и конструкций, указанных в проектной документации;

  - Исполнитель обязан проверять наличие у Подрядчика документов, удостоверяющих качество применяемых им строительных материалов, изделий и конструкций – технических паспортов и других документов о качестве, сертификатов, а также документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

  - Исполнитель обязан осуществлять контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства – документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированную приемку исправленной документации, передача ее подрядчику;

  - Исполнитель обязан участвовать в освидетельствовании и оценке скрытых работ (совместно с ответственным представителем подрядчика), а также подписать совместно с ответственным представителем подрядчика акт освидетельствования скрытых работ;

  - Исполнитель обязан участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций (совместно с ответственным представителем подрядчика), а также подписать акт их приемки (совместно с ответственным представителем подрядчика);

  - Исполнитель обязан осуществлять оценку достоверности геодезических исполнительных схем при промежуточной приемке ответственных конструкций (при необходимости – с выборочным контролем точности положения элементов конструкций);

  - Исполнитель обязан осуществлять надзор за соблюдением требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций;

  - Исполнитель обязан осуществлять контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной технической документации;

  - Исполнитель обязан осуществлять контроль исполнения подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора и авторского надзора;

  - Исполнитель обязан осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом;

  - Исполнитель обязан участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, в том числе в оценке состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке;

  - Исполнитель обязан осуществлять контроль за соответствием объемов и сроков выполнения предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации; проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных исполнителем работ и затрат на устранение дефектов и переделки (выполняется по специальному поручению заказчика);

  - Исполнитель обязан участвовать в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства объектов, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их исполнителям для возобновления работ;

  - Исполнитель обязан извещать органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий;

  - Исполнитель обязан осуществлять регулярное присутствие на объекте и плановых совещаниях;

  - Исполнитель, по окончании оказания услуг, обязан предоставить Заказчику вместе с актом выполненных работ (оказанных услуг) заключение о качестве в 4-х экземплярах.

  - Заказчик обязан оплатить стоимость оказанных услуг, в порядке и на условиях настоящего договора.

- Сроки продолжительности услуг

4.1 Датой начала оказания услуг считается дата уведомления Заказчиком Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования о начале производства строительно-монтажных работ. Датой окончания оказания услуг является дата предоставления Исполнителем заключения о качестве в 4-х экземплярах, по письменному требованию Заказчика, с одновременным предоставлением акта выполненных работ (оказанных услуг).

4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021 г., а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.

4.3. Если в процессе выполнения Работ выясняется нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить их, и в течение трех календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ, либо составить акт об их прекращении и взаиморасчетах.

5. Ответственность сторон

  - За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

  - Исполнитель за несоблюдение сроков услуг, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

  - В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе применить к Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости Договора.

  - За отказ от оказания услуг Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 10% от стоимости услуг, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего договора и заключением нового договора с третьим лицом.

  - В случае, одностороннего отказа от договора по инициативе Заказчика при наличии вины Исполнителя, оплата полностью или частично по договору не производится.

  - Исполнитель за каждый случай неисполнения или не надлежащего исполнения обязанностей по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 1% от стоимости услуг за каждый случай.

- Форс-мажор

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных справками Торгово-Промышленной Палаты. При этом срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали вышеназванные обстоятельства и их последствия.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

  - В случае продолжения таких обстоятельств более трех месяцев, любая из сторон имеет право отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору. При этом ни одна из сторон не имеет право требовать с другой стороны возмещения каких-либо убытков, связанных с невыполнением договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021 г., а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.2.Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, кроме вытекающих из настоящего договора, должна быть письменно оформлена сторонами в виде дополнений и/или изменений к настоящему договору.

7.3 Условия расторжения договора определяются Гражданским Кодексом Республики Казахстан. Разногласия по спорам, вытекающим из настоящего договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.

7.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания его сторонами.

7.6.Составной и неотъемлемой частью настоящего договора является протокол согласования договорной цены на выполнение технического надзора (Приложение № 1).

8. Противодействие коррупции и мошенничеству

8.1.	Исполнитель настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Заказчика или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также Исполнитель гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.

8.2.	Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Заказчика обязательство компенсировать Исполнителю любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 8.1.

8.3. 	Нарушение Исполнителем любого обязательства, указанного в п. 8.1, может быть рассмотрено Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Заказчику право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Исполнителем п. 8.1 Договора, Исполнитель принимает на себя обязательство оградить Заказчика от любых требований и возместить Заказчику все убытки, которые могут возникнуть у Заказчика в связи c любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.

8.4.	Исполнитель настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Заказчика. В случае нарушения Политики сотрудниками Заказчика, Исполнитель обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п. 8.5 Договора.

8.5.	Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Исполнителю и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения: «Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (http://caepco.kz); Телефон: +7 (727) 259-66-40; Электронная почта: info@energy.kz.

9. Юридические адреса и реквизиты

| - ИСПОЛНИТЕЛЬ | - ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Северо-Казахстанская |
|  | Распределительная Электросетевая Компания» 150000, СКО, г. Петропавловск ул. А. Шажимбаева, 144 ИИК KZ61914398558BC00239 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск БИК SABRKZKA КБЕ 17 БИН 990140000196 Свидетельство по НДС серия 48001 № 0004662 от 22.08.2012г. Генеральный директор __________________ А.А. Казановский |

Приложение №1

к договору №______

от «___»_________ 2021 г.

Протокол согласования договорной цены

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________, действующего на основании __________, далее собирательно именуемые «Стороны», составили настоящий Протокол согласования договорной цены о нижеследующем:

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о величине договорной цены на выполнение услуг:

| № п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тенге с НДС – 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведение технического надзора за реализацией проекта реконструкции ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Озерная" Кызылжарского района СКО | услуга | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Итого стоимость услуг по Договору составляет ______________ тенге с НДС-12%. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| - ИСПОЛНИТЕЛЬ | - ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Северо-Казахстанская |
|  | Распределительная Электросетевая Компания» 150000, СКО, г. Петропавловск ул. А. Шажимбаева, 144 ИИК KZ61914398558BC00239 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск БИК SABRKZKA КБЕ 17 БИН 990140000196 Свидетельство по НДС серия 48001 № 0004662 от 22.08.2012г. Генеральный директор __________________ А.А. Казановский |