Отчет о деятельности ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2015 год

по предоставлению регулируемых услуг

по передаче и распределению тепловой энергии

Основным видом деятельности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» является передача и распределение тепловой энергии, поддержание в технически исправном состоянии оборудования тепловых сетей, обеспечение устойчивого теплоснабжения города.

Наше предприятие в 2015 году осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 68 333 абонентов бытового сектора и 2 233 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,347 км, а именно:

Магистральных трубопроводов– 83,759 км

Распределительных трубопроводов– 149,588 км,

а также  насосное и теплообменное оборудование, производственные здания и сооружения.

С  01.01.15 г. по 07.07.15 г. на предприятии действует временный компенсирующий тариф на  услугу  по передаче и распределению тепловой энергии  ТОО «ПТС» в размере       1 362,44 тенге/Гкал (без НДС) (приказ  ГУ «ДАРЕМ по СКО» от 05.06.2014 года  №69-ОД). С 08.07.15 г.по 31.12.15 г. действует тариф в размере 1 362,66 тенге за 1 Гкал (без НДС) ( приказ ГУ «ДАРЕМ по СКО» от 24.08.12 года №156-ОД, который был продлен).

Финансовые показатели работы предприятия за 2015 год:

Доход от реализации услуг составил 1 811,6  млн.тенге, себестоимость реализованных услуг составила 1 968,5 млн.тенге, расходы периода 519,8 млн.тенге. По предварительным итогам деятельности за прошлый год предприятием получен общий совокупный убыток в размере  1 162,7 млн.тенге (в том числе иная деят-ть (410,1) млн.тенге, расходы по подоходному налогу 87 млн.тенге).

Все данные за 2015 год являются предварительными в связи с тем, что нет заключения аудиторской компании.

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ПОТЕРИ Т/ЭНЕРГИИ

В 2015 году объем реализации был предусмотрен на уровне 1 326,5 тыс.Гкал,  фактически  объем составил 1 329,6 тыс.Гкал, что выше  плана на 3,1 тыс.Гкал  или на 0,23%.  На данный факт повлиял температурный  фактор и как  следствие  раннее начало отопительного  сезона (22.09.2014г) согласно постановления акимата г. Петропавловска. Объем реализованной тепловой энергии в 2015 году остался на уровне  2014 года.

Нормативные технические потери тепловой энергии в 2015 году составили 19,5 % или 359,4 тыс.Гкал.  Приказом ГУ «ДАРЕМ по СКО» №33 – ОД от 28 февраля 2014 года утверждены нормативные технические потери  ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в размере 19,5% на период с 01.10.2014 г. по 30.09.2016 г.

Суммарные потери тепловой энергии в 2015 году составили 27,87 % (513,6 тыс.Гкал) от отпуска в сеть, что ниже в сравнении с 2014 годом на 2,81 %  или  на 76,6 тыс.Гкал.

На сегодняшний день уровень фактических потерь в тепловых сетях города  еще достаточно высок.

ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

В 2014 году отклонена заявка ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"  на  среднесрочный период в связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК,  приказ  ГУ «ДАРЕМ по СКО» от 24.08.12 года №156-ОД  был продлен  до 30.09.2015 г. приказом  уполномоченного  органа. Следовательно, новой тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом не было и предприятие придерживалось  всех затрат предусмотренных в тарифной смете утвержденной на среднесрочный период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. для оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии, которые были выполнены предприятием в течении указанного периода.

По итогам работы предприятия за 2015 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 2 158 млн.тенге при плане 1 451,3 млн.тенге, освоение затрат против утвержденных в тарифе составило 706,7 млн.тенге.

При этом постатейное исполнение тарифной сметы выглядит следующим образом (Приложение 1):

- Статья «Ремонты» выполнена в размере 446 млн.тг.или  на 124%. Выполнен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 13,6 км;

- Статья «Сырье и материалы» выполнена в размере 9,5 млн.тенге Фактический расход ТМЦ осуществлялся с учетом производственной необходимости и действующих цен 2015 года;

-	Статья «Энергия» выполнена в размере 226,4 млн.тенге или 120,0%. Перерасход по данной статье сложился за счет того, что оплата по энергии производилась по утвержденным действующим тарифам на 2015 г., тогда как планом тарифной сметы на среднесрочный период (с 01.10.2012 г.по 30.09.2014 г.) тарифы в данном размере не были предусмотрены;

-	Статья «Затраты на возмещение потерь тепловой энергии» выполнена на 582,1 млн.тенге  или 146,2 %. (в связи с ценной  выше  планируемой) с 01.10.14 г по 30.09.16г  уровень нормативных  технических потерь  утвержден  в размере 19,5%;

-       Статья «Оплата труда персонала» выполнена на 318 млн.тенге или 176,4%, в том числе ремонтный персонал.  Перерасход средств в размере  138  млн.тенге  был произведен  в связи с производственной необходимостью. Превышение ФОТа, утвержденного в тарифной смете покрывается за счет средств собственника ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Согласно приказа ГУ «Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО» от 24.01.2014 года №13-ОД  «Об утверждении нормативной численности персонала ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на услугу по передаче и распределению тепловой энергии на 2015-2016 гг.» нормативная численность персонала 374 человек,  следовательно,  среднемесячная заработная плата в среднем на одного работника составит 40 171 тенге, фактически за 2015 год уровень средней заработной платы по предприятию составил 92 969 тенге;

- Статья «Налоги» выполнена в размере 110,3 млн.тенге или 155,4%, начисление налоговых платежей выполнено согласно действующего налогового законодательства;

- Статья «Амортизация основных средств»  выполнена  в  размере  334 млн.тенге или 189,2 %, согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС в 2015 году;

- Статьи «Услуги сторонних организаций» и «Прочие и другие затраты» выполнены в размере  163,9 млн.тенге или  252,1%, согласно производственной необходимости в  услугах сторонних организаций  и согласно заключенных договоров.

Фактическая себестоимость транспортировки 1 Гкал тепловой энергии составила 1 623,04 тенге, при плане 1 094,09 тенге, что выше плана на 528,95 тенге или на 48,3 %.

РЕМОНТЫ

В течение 2015 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 13,6 км, при плане 10,7 км (127,1 %), в том числе произведена замена 4,2 км - магистральных сетей и 9,4 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 5,2 км, при плане 3,4 км (152,9%).

Выполнены следующие виды работ:

- Замена тепловых сетей 13,6 км (127,1 % от плана 10,7 км);

- Произведена замена запорной арматуры – 328 шт. (175,4% от плана 187 шт.);

- Выполнен ремонт тепловых камер – 12 шт.(100% от плана 12 шт.);

- Выполнен ремонт тепловой изоляции 5,2 км (152,9% от плана 3,4 км);

- Произведена замена сальниковых компенсаторов – 15 шт.(166,7% от плана 9 шт.);

- Проведён капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП, выполнены испытания  электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100 % от запланированного объёма.

- Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 6 418 м2 (137,9% от плана 4 654 м2).

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 446,0 млн. тенге.

ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" утверждена на октябрь 2012 года – сентябрь 2014 года.

В связи  с тем, что в 2014 году отклонена заявка ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"  на  среднесрочный период и не утверждена инвестиционная программа, ввиду перехода субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК,  предприятием  разработан на 2015 год  План  капитальных вложений.

В рамках которого выполнены следующие мероприятия:

Возврат кредита ЕБРР: 144,3 млн.тенге;

Реконструкция теплотрасс  с применением  предизолированных трубопроводов: 128,4 млн.тенге, в том числе:

- выполнены услуги по восстановлению тепловой изоляции и приобретены  материалы на сумму 59,0 млн.тенге:

2. выполнены проектные работы реконструкции ТМ №5, модернизации ТМ №1 на 69,4 млн.тенге.

Приобретена  новая  техника на сумму 3,3 млн.тенге. Оснащение рабочих мест компьютерной техникой необходимо для улучшения качества предоставляемых услуг, точности данных.

Займ между «Центрально-Азиатской Электроэнергитической Корпорацией» и  Европейским Банком Реконструкции и Развития.

26 февраля 2011 года АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпорация» («ЦАЭК»)  подписало договоры займа с Европейским Банком Реконструкции и Развития, по которым ЕБРР совместно с  Фондом Чистых Технологий предоставляет дочерним компаниям ЦАЭК (в том числе и ТОО «Петропавловские Тепловые Сети») кредитные средства на сумму до 40 млн. долларов США для модернизации системы централизованного теплоснабжения в Северном Казахстане и 10 млн. долларов США собственные средства ЦАЭК.

Привлечение  заёмных средств - это вынужденная мера, направленная на поддержание системы теплоснабжения в исправном состоянии и не способная решить проблему комплексного обновления системы, в целом.

По экспертным оценкам только на поддержание системы теплоснабжения города в работоспособном состоянии требуется в 3 раза больше ежегодных инвестиций, чем утверждено в действующей тарифной смете, это около 1-1,5 млрд. тенге в год.

В рамках  займа в 2015 году фактически выполнены следующие мероприятия на сумму 68,5 млн. тенге (без НДС):

- Разработка проектно-сметной документации на строительство тепломагистралей с применением предизолированной трубы в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования 2016-2018 гг. (9 проектов) на сумму 46,5 млн. тенге.

- Восстановление изоляции на сумму 22,0 млн.тенге (1,8 км):

- ТМ № 1 2Ду 1000 мм от ЦТРП до ТП – 406 – с – 1,8 км

РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяются фактические расходы тепла и воды по сети при расчетных условиях, после чего производится разработка оптимального гидравлического режима сети, а также режимов работы магистральных и абонентских насосных станций. Для обеспечения отпуска тепла в соответствии с договорной нагрузкой разработан температурный график теплоснабжения г.Петропавловска на отопительный сезон 2015-2016 гг.,  в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14000 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований «Правил пользования тепловой энергией» от 18.12.2014 г. №211.(последние изм. 30.11.2015 г.), после чего представителями энергопередающей организации производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

Для работы с потребителями на нашем предприятии используется компьютерная программа «Обращения потребителей», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепла и своевременно принимать меры. В 2015 году на низкое качество теплоснабжения поступило — 293 обращений, в том числе только 3 обоснованных, по каждому обоснованному заявлению проведены наладочные мероприятия. По сравнению с 2014 годом кол-во жалоб в 2015 году  уменьшилось на 32 ед., или на 10 %.

Все это было бы невозможным без внедрения интегрированной системы менеджмента. Предприятием успешно пройдены надзорные аудиты на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 (1-ый надзорный аудит Системы Менеджмента Качества), ISO 50001 (1-ый надзорный аудит Системы Энергетического Менеджмента), ресертификация системы экологического менеджмента (СЭМ), системы управления  охраной  труда (СУОТ) на соответствие требованиям международных стандартов  ISO 14001 и OHSAS 18001.

Реализуется 5-тилетняя Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», разработанная по итогам энергоаудита предприятия в 2014 году, результатом внедрения  которой станет снижение  потерь тепловой и электрической энергии  и повышение качества обеспечения потребителей тепловой энергией.

Планы развития предприятия на 2016 год

Предприятие  03.07. 2015 года  подало заявку на повышение тарифа по передаче и распределению тепловой энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г.  Согласно приказа РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 153-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» утвержден тариф на 2016 год в размере 1 666,36 тенге / Гкал (без НДС).

РЕМОНТЫ

Планируемый объем капитального ремонта на 2016 год составляет 343,2 млн.тенге или 12,6 км т/сетей (магистральных-4,5 км, распределительных-8,1 км)  Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

- Замена тепловых сетей 12,6 км трубопровода;

- Замена запорной арматуры – 220 шт.;

- Ремонт тепловых камер – 12 шт.;

- Ремонт тепловой изоляции 4,8 км;

- Замена сальниковых компенсаторов – 10 шт.;

- Работы по восстановлению асфальтного покрытия -  4 971 м2 ;

- Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА.

Согласно приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 9 ноября 2015 года № 130-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы», утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от  30 декабря 2014 года № 194  утверждена Инвестиционная программа на 2016-2020 гг.

В 2016 году планируется  выполнить:

- Строительство тепловых сетей  с применением  предизолированных трубопроводов т.е.:

- приобрести материалы  для строительства тепломагистрали №2;

- выполнить строительство тепломагистрали №2;

2. Восстановление тепловой изоляции, т.е.:

- приобрести материалы  для восстановления изоляции;

- выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению тепловой изоляции на участке ТМ №26.

Так же хотим  акцентировать внимание,  что  на  сегодняшний день  состояние  сетей  почти критическое, средний износ  на  уровне 71,8% . У  предприятия  в рамках  Инвестиционной программы  средств достаточно лишь для  поддержания  нынешнего состояния сетей, в  связи  с этим для    уменьшения  изношенности сетей   необходимо содействие  со стороны   государства. На данный момент ведется проработка вопроса о возможности финансирования за счет бюджетного субсидирования Министерства Национальной Экономики РК в рамках программы «Нурлы Жол», и вновь привлечение займа Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).

В подтверждении этому подписано предварительное финансовое соглашение от 08.09.2015г. о расширении приоритетных инвестиций осуществляемых в рамках существующего договора кредитования (26.03.2011 г.) с Европейским Банком Реконструкции и Развития.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Запланировано на 2016 год:

- Пройти 1-ые надзорные аудиты системы экологического менеджмента (СЭМ) и системы управления охраной труда (СУОТ) на соответствие требованиям международных стандартов  ISO 14001 и OHSAS 18001.

- Пройти 2-ой надзорный аудит  системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001.

| Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (данные являются предварительными, т.к.на момент проведения публичных слушаний ТОО "ПТС" не проведена аудиторская проверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование показателей | Ед. Изм | 2015 год |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  |  | план | факт |  | откл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 305 795 | 1 968 127 |  | 662 332 |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 632 631 | 866 786 |  | 234 155 |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 9 216 | 9 481 |  | 265 |  | Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2015 года. |
| 1.2 | энергия | тыс.тенге | 188 223 | 225 759 |  | 37 536 |  | Согласно фактических объемов потребления энергии за 12 месяцев 2015 года и действующих тарифов. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем за весь период в размере 12,83 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2738,56 тенге (без НДС), фактически действовалв среднем за весь период в размере - 3685,85 тенге (без НДС). |
| 1.3 | затраты на возмещение потерь ХОВ | тыс.тенге | 37 104 | 49 421 |  | 12 317 |  | В связи с ремонтом тепловых сетей, а так же до начала отопительного сезона проводится гидравлическое испытание сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры.Согласно фактического объема возмещения потерь ХОВ за 12 месяцев 2015 года и действующей цены ХОВ. |
| 1.4 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс.тенге | 398 088 | 582 125 |  | 184 037 |  | Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 12 месяцев в 2015 г составили 19,50% или 359 428 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 2 % (план 304 873 Гкал – 17,5%). Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1Гкал нормативных технических потерь в размере 1259,77 тенге (без НДС), фактически за 12 месяцев 2015 года стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн составила - 1623,51 тенге (без НДС)с 01.07.2014года по 01.07.2015г -1614,75 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 97 576 | 207 141 |  | 109 565 |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 88 786 | 188 246 |  | 99 460 |  | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 8 790 | 18 895 |  | 10 105 |  | Соц.налог начислен соответственно начисленной з/плате |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 175 657 | 331 839 |  | 156 182 |  | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 360 480 | 446 011 |  | 85 531 |  | За 12 месяцев 2015 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 5,234 км, при плане 3,440 км (152%), произведена замена тепловых сетей, общей протяжённостью 13,601 км, при плане 10,756 км (126,45%), |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 360 480 | 446 011 |  | 85 531 |  |  |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 39 451 | 116 350 |  | 76 899 |  | - |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 145 514 | 189 842 |  | 44 328 |  | - |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 145 514 | 189 842 |  | 44 328 |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 59 659 | 56 658 |  | -3 001 |  | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 6.2 | социальный налог | тыс.тенге | 5 906 | 5 677 |  | -229 |  | Соц.налог начислен соответственно начисленной з/плате |
| 6.3 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 53 129 | 77 187 |  | 24 058 |  | Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 12 мес.2015 года |
| 6.4 | прочие затраты | тыс.тенге | 26 820 | 50 320 |  | 23 500 |  | - |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | амортизация | тыс.тенге | 874 | 2 160 |  | 1 286 |  | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС |
| 6.4.2 | командировочные | тыс.тенге | 563 | 966 |  | 403 |  | В пределах производственной необходимости |
| 6.4.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 408 | 641 |  | 233 |  | Согласно фактических объемов потребления энергии за 12 месяцев 2015 года и действующих тарифов. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем за весь период в размере 12,83 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2 738,56 тенге (без НДС), фактически действовалв среднем за весь период в размере - 3 685,85 тенге (без НДС). |
| 6.4.4 | услуги связи | тыс.тенге | 1 164 | 1 675 |  | 511 |  | Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2015г на данные услуги. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 6.4.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 188 | 213 |  | 25 |  | В пределах фактически оформленного количества периодических изданий в 2015г |
| 6.4.6 | аудиторские услуги | тыс.тенге | 1 048 | 3 937 |  | 2 889 |  | Согласно заключенного договора в 2015 г. |
| 6.4.7 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 8 994 | 20 887 |  | 11 893 |  | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности. |
| 6.4.8 | услуги банка | тыс.тенге | 1 415 | 1 549 |  | 134 |  | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2015 году. |
| 6.5 | другие расходы | тыс.тенге | 12 166 | 18 292 |  | 6 126 |  | - |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 1 451 309 | 2 157 969 |  | 706 660 |  | Согласно производственной необходимости в в вышеуказанных затратах. |
| IV | Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100)) | тыс.тенге | 356 255 | -346 370 |  | -702 625 |  | Согласно фактических затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 12 месяцев 2015 года тарифа с 01.01.2015г по 07.07.2015г в размере 1362,44 тенге/Гкал (без НДС), с 07.07.2015г в размере 1362,66 тенге/Гкал (без НДС) |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 2 780 659 | 5 603 043 |  | 2 822 384 |  | - |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 1 807 564 | 1 811 599 |  | 4 035 |  | Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 12 месяцев 2015 года сложился выше уровня утверждённого в тарифной сметой на ср.срочный период с 01.10.12г по 30.09.14г, по причине увеличения объема оказываемых регулируемых услуг на 3 тыс.Гкал. На увеличение объема оказываемых услуг оказал влияние температурный фактор |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 1 326,500 | 1 329,586 |  | 3,086 |  | Увеличение объема услуг произошло за счет влияния температурного фактора |
| VIII | Нормативные технические потери | тыс.Гкал | 304,873 | 359,428 |  | 54,56 |  | Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 12 месяцев в 2015 г составили 19,50% или 359 428Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 2 % (план 304 873Гкал – 17,5%). Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1Гкал нормативных технических потерь в размере 1259,77 тенге (без НДС), фактически за 12 месяцев 2015 года стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн составила - 1623,51 тенге (без НДС)с 01.07.2014года по 01.07.2015г -1614,75 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года. |
|  |  | % | 17,5 | 19,50 |  | 2,00 |  |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 1 362,66 | 1 362,53 |  | -0,13 |  | - |