Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 15.02.2021г. по 21.02.2021г

Тимирязевский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Тимирязево вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №14-4 «ПМК-9» | Перетяжка провода в пролетах опор №1-2, №17-18 | с 09:30 15.02.2021 г. до 13:00 15.02.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Абая, горького, Молодежная, Некрасова, Плетнева |
| 2 | c. Сулы вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-5 «Село» | Перетяжка провода в пролетах опор №1-3 | с 14:00 15.02.2021 г. до 18:00 15.02.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Дальняя, Кооперативная |
| 3 | c. Тимирязево вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №15-6 «Автобаза» | Перетяжка провода в пролетах опор №1-6 | с 09:30 16.02.2021 г. до 15:00 16.02.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Горького, Олимпийская, Урицкого, Шаталова, п-ул. Больничный |
| 4 | c. Приозерное вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №5 «Тимирязево-Сулы» от ПС 220/110/35/10кВ «Тимирязево» | Обесточивание участка ВЛ (отпайка) с опоры №45 до опоры №84 для безопасного проведения работ подрядной организацией по монтажу ВЛ-220кВ №2196 «Куйбышевская-Тимирязево» в месте пересечения с ВЛ-10 кВ в пролете опор №69-№70. | с 09:30 15.02.2021 г. до 10:30 15.02.2021 г. | с. Сулы – Нефтебаза, село, село, Целинуголь, Асфальзавод, Мельница, Альянс Жолы, Элеватор, ТОО Ерназ-Агро СК Отделение Приозерное – отд. Приозерное |
| 5 | c. Приозерное вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ (от опоры № 45) фид. №5 «Тимирязево-Сулы» от ПС-220/110/35/10кВ «Тимирязево» | Для безопасного проведения работ подрядной организацией по монтажу ВЛ-220кВ №2196 «Куйбышевская-Тимирязево» в месте пересечения с ВЛ-10 кВ в пролете опор №69-№70. | с 10:30 15.02.2021 г. до 18:00 17.02.2021 г. с включением на ночь | Отделение Приозерное – отд. Приозерное |
| 4 | c. Целинное вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №4-7 «Контора» | Монтаж коммерческого ПУ в КТП, монтаж светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4кВ | с 11:00 16.02.2021 г. до 16:00 16.02.2021 г. | с. Целинное – ул. Бауманская, Школьная |
| 5 | c. Целинное вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 250кВА №4-5 «Школа» | Монтаж коммерческого ПУ в КТП, монтаж светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4кВ | с 11:00 17.02.2021 г. до 16:00 17.02.2021 г. | с. Целинное – ул. Стадионная, Бауманская |
| 6 | c. Тимирязево вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА №15-5 «Шаталова» | Доливка масла в силовой трансформатор | с 10:00 19.02.2021 г. до 13:00 19.02.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Горького, Шаталова |
| 7 | c. Тимирязево вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 250кВА №15-4 «Лихачева» | Доливка масла в силовой трансформатор | с 14:00 19.02.2021 г. до 15:30 19.02.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Женic, Комарова, Шаталова |
| 8 | c. Тимирязево вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 160кВА №15-6 «Автобаза» | Доливка масла в силовой трансформатор | с 16:00 19.02.2021 г. до 18:00 19.02.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Горького, Олимпийская, Урицкого, п-ул Больничный |

М. Жумабева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Булаево, ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА №7-10 «Типография» | Для проверки группового учёта | С 11:00 15.02.2021г до 13:00 15.02.2021г | Народный суд, архив, отдел экономики РАЙФО, отдел спорта. ИП Зобкова магазин «Береговой», ИП Юдаков магазин «Тараз». ЧП Сарсенбаев магазин «Караван», народный банк, ИП Лунегова магазин «Билайн». «Север Кузет» пульт охраны, ИП Борщов магазин, ЧП Кухаренко магазин «Универсам», ИП Пальчик магазин «Молочный», ИП Наумов магазин «Глобус». ЧП Агапова «Каравелла», ИП Комкова ресторан «Ривьера», мечеть, ТОО Пром ГАЗ «АЗС». ИП Комкова аптека «Айболит», КХ Барс магазин «Ласточка» (колбасных цех), отдел охраны ГУ УССО СКО МВД. ТОО Триумф «Оптовка», Казактелеком, ЛТУ, ИП Мустафин «СТО». Частный сектор, улицы: А.Кунанбаева, Береговая, Набережная, Первомайская. Киреева. |
| 2 | г. Булаево ВЛ-0,4 фид. №3 от КТПГ-10/0,4кВ 250кВА №8-6 «Чапаева» | Для отключения юридического лица. | С 11:00 15.02.21г до 13:00 15.02.21г | Магазин «Богатырь», частный сектор. |

Есильский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кара-Агаш КТП-10/0,4кВ 100кВа №5-1 «Село-1» | Замена трансформаторов тока. | С 10:00 15.02.2021г. до 18:00 15.02.2021г. | Юридических лиц нет Физические лица: с. Кара-Агаш – ул. Абая 43, 45, 5, ул. Алтынсарина 1, 14, 50, 60, ул. Без названия: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Бокехана 92, ул. Туркебая: 14, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 6. |
| 2 | с. Покровка ТП -10/0,4кВ 250кВа №4-2 «ДК» | Замена вторичной коммутации. | С 10:00 15.02.2021г. до 18:00 15.02.2021г. | Юридические лица: с. Покровка - Акимат Покровского С/О; Колледж (Столярка); Колледж (Склад); Колледж (ДК); ИП Гарагуль (ТРСПК); Колледж (Корпус №1); Колледж (Корпус №2); Колледж (Столовая); Колледж (Общежитие №1); Колледж (Общежитие №2); Колледж (Магазин). Физические лица: с. Покровка – ул. Малая Строительная: 37/1, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 37/2, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, ул. Набережная 1, 10/1, 10/2, 12, 14, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 2, 20, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, ул. Строительная: 31, 33. |
| 3 | с. Покровка ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/04кВ 180кВа № 10-2 «Школа» | Перетяжка провода . | С 10:00 16.02.2021г. до 18:00 16.02.2021г. | Юридические лица: с. Покровка ИП Коржова (Маг. Рахмет); ИП Тригонова (Маг. Омега); ИП Смирнова (Маг. Диана); ИП Никонова (Маг. Виктория). Физические лица: с. Покровка – ул. Нагорная: 30, ул. Октябрьская: 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 131, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, ул. Первомайская 88, 90, ул. Степная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| 4 | с. Кара-Агаш ВЛ-0,4 фид. №2 от КТП-10/0,4кВ 100кВа №5-1 «Село-1» | Замена провода. | С 10:00 15.02.2021г. до 18:00 15.02.2021г. | Юридических лиц нет Физические лица: с. Кара-Агаш – ул. Абая: 43, 45, 5, ул. Алтынсарина 1, 14, 50, 60, ул. Без названия: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Бокехана 92, ул. Туркебая 14, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 6. |
| 5 | c.Покровка ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП-10/0,4кВ 100кВа №10-1 «Нагорная» | Перетяжка провода. | С 10:00 18 .02.2021 до 18:00 18.02.2021 | Юридические лица: с. Покровка - КХ Ерлан. Физические лица: с. Покровка – ул. Молодежная: 1, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Озёрная: 57, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 77, 89. |
|  | с. Покровка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТПН-10/0,4кВ 180кВА №10-2 «Школа» | Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ | С 10:00 19.02.2021 до 18:00 19.02.2021 | Юридические лица: с. Покровка - ИП Коржова (Маг. Рахмет); ИП Тригонова (Маг. Омега); ИП Смирнова (Маг. Диана); ИП Никонова (Маг. Виктория). Физические лица: с. Покровка – ул. Нагорная: 30, ул. Октябрьская: 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 131, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95. улица Первомайская: 88, 90. улица Степная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |

Аккайынский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид.№1-10кВ | Демонтаж, монтаж вторичных цепей при замене ТТ-10кВ, проверка УРЗА | с 10:00 15.02.2021 г. до 17:00 16.02.2021 г. (с включением на ночь) | с. Полтавка – котельная, зерноток, мехток, МТМ, машдвор, школа, детский сад |
| 2 | с. Каратомар вывести в ремонт фид. №1-0,4 кВ от КТП-160 №5-2 «Магазин» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | С 15-00 15.02.21г . до 17-00 15.02.21г. | с. Астраханка - ул. Дорожная. |
| 3 | ПС «Опытная» вывести в ремонт фид. №7-10кВ «Южное» | Для перетяжки провода в пролете опор №80-81 | С 12-00 15.02.21 до 15-00 15.02.21 | КТП-250кВ №7-1 «Зерноток», КТП-100кВА №7-2 «Посёлок», КТП-160кВА №7-3 «Поселок» |
| 4 | На ПС «Опытная» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Степное» | Для перетяжки провода в пролетах оп.№78-80 | С 10-00 16.02.21г. до 12-00 16.02.21г. | КТП-160кВА №2-1 «Базы», КТП-100кВа №2-3 «Зерноток», КТП-160 кВА №2-2 Поселок |
| 5 | На ПС «Чапаевская» вывести в ремонт фид. №6-10 кВ «Камышлово» | Для выправки и замены опор | С 10-00 16.02.21г. до 18-00 17.02.21г. (с включением в ночь) | КТП-100 кВА №6-2 «Поселок», ТП-100кВА №6-1 «Черемушки» |
| 6 | с. Смирново вывести в ремонт фид. №1-0,4кВ от КТП-100кВА №5-5 «Насосная» | Для перетяжки провода | с 14-00 15.02.21г. до 17-00 15.02.21г. | с. Смирново – ул. Амангельды, Гагарина, Карбышева, Жумабаева, Крупской, Куйбышева, Октябрьская, С. Муканова. |
| 7 | с. Добровольск вывести в ремонт фид. №1,2-0,4кВ от КТП-250кВА №1-6 №Поселок» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | С 10-00 16.02.21г. до 17-00 17.02.21г. (с включением в ночь) | с. Добровольск - ул. Центральная. |
| 8 | На ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №1-10кВ «Поселок» | Для ревизии масляного выключателя и замены трансформаторов тока 10кВ | С 12-00 15.02.21г. до 18-00 16.02.21г. (с включением в ночь) | с. Полтавка – котельная, зерноток, мехток, МТМ, машдвор, школа, детский сад |
| 9 | На ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №1-10кВ «Поселок» | Для безопасного производства работ по замене трансформаторов тока 10кВ | С 12-00 15.02.21г. до 18-00 16.02.21г. (с включением в ночь) | с. Полтавка – котельная, зерноток, мехток, МТМ, машдвор, школа, детский сад |
| 10 | с. Кенжегалы вывести в ремонт КТП-100кВА №16-4 «Поселок» | Для Т.О. и замены ПУ | С 10-00 16.02.21г. до 12-00 16.02.21г. | ул. Мектеп, Кенжегалы, Обуховская, Целинная, школа, мед.пункт |
| 11 | с. Коктерек вывести в ремонт КТП-100 кВА №17-6 «Поселок» | Для Т.О. и замены ПУ | С 14-00 16.02.21г. до 16-00 16.02.21г. | с. Коктерек - ул. Мира, Труда, Центральная, Школьная. |
| 12 | На ПС 110/35/10 «Полтавка» вывести в ремонт фид .№2-10кВ «Базы» | Для восстановления нормальной схемы питания фид .№1,2-10кВ | С 14-00 19.02.21г. до 17-00 19.02.21г. | КТП-160кВА №1-5 "Маш двор", КТПН-160кВА №1-6 "Детский сад", КТПН-250кВА №1-1 "Котельная", КТПН-250кВА №1-3 "Мехток", КТПН-250кВА №1-2 "Зерноток", КТПН-315кВА №1-4 "МТМ", КТП-160кВА №2-1 "Слив отделение", ТП-400кВА №2-2 "Базы", КТП-160кВА №2-3 "Поселок". |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-10/0,4кВ №15-4 «Чебуречная» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2. | Для подрезки порослей под ВЛ-0,4кВ и перетяжка линий | с 10:00 16.02.2021г. до 18:00 19.02.2021г. (с включением на ночь) | ГУ «Отдел страхования и ЖКХ», ЧП «Сактанов» кафе «Самал», Мечеть, ИП Букетов маг. Чайка. |
| 2 | ПС 35/10кВ «Приишимка». Вывести в ремонт МВ фид. №2-10кВ яч. «Поселок». | Регулировка привода и РЗиА МВ-10кВ. | с 10:00 17.02.2020г. до 16:00 17.02.2020г. | с. Повозочное - КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №2-2 «Стройдвор», КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-3 «МТМ», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №2-4 «Контора», КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-5 «Клуб», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №2-6 «Школа». |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мамлютка КТПН 10/0,4кВ 160кВА №1-6 «Нефтебаза» | Техническое обслуживание КТПН | С 10.00 15.02.21 до 14.00 15.02.21 . | Частный сектор, Нефтебаза. |
| 2 | г. Мамлютка ВЛ-0,4кВ ИД. № 2,3,4 от ТП-10/0,4кВ 400 кВА № 4-6 «З. Космодемьянская» | Для замены Н/В коммутации. | С 10.00 16.02.21. до 16.00. 16.02.21. | Редакция, Частный сектор. |
| 3 | ПС-35/10 кВ Мамлютка-город ВЛ-10кВ фид. № 1 Элеватор. | Для выправки опор ВЛ-10кВ | С 10.00 17.02.21. до 17.00. 17.02.21. | Элеватор. |
| 4 | ПС 35/10кВ Андреевка ВЛ-10кВ фид. №1. «Владимировка» РП 1-1 | Ревизия РЛНД -10кВ от КТП№1-2 Поселок. | С 11.00 18.02.21 до 16.00 18.02.21 | КТП №1-2 Поселок. |
| 5 | с. Андреевка ТП10/0,4кВ №5-1 «МТМ» ВЛ-0,4кВ фид№1. | Перетяжка провода. | с 11-00 19.02.21 до 17-00 19.02.21 | частный сектор. |
| 6 | с. Дубровное КТП-10/0,4 кВ 160 кВА № 6-1 «Село» | Ревизия КТП | С 10-30 19.02.21 до 15-00 19.02.21 | частный сектор. |

Кызылжарский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Боголюбово» ВЛ-10кВ фид. №8 «Боголюбово-Поселок» | Выпилка поросли деревьев. | С 10.00 17.02.21. до 17.00 17.02.21. | с. Боголюбово - КТП-160 кВА №8-1 «Боголюбово», КТПН-160кВА №8-2 «Боголюбово», КТП-160кВА №8-3 «ДНД», КТП-160кВА №8-4 «Кирова». |
| 2 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» ВЛ-10кВ фид. №8 «Бишкуль-Промзона» участок от РП-8-2 | Для демонтажа ВЛ-10кВ | С 12.00 22.02.21г. до 14.00 22.02.21г. | КТПН-160кВА №8-1 «Контора РЭС», КТПН -400кВА №8-2 «РЭС»-Гараж; КТПН-250кВА №8-3 «Калинина» КТПН-160кВА, № 8-4 Гагарина», КТПН-100кВА№8-5 «Дорожная», ТП-2х630кВА 8-6 Сев.Нииж», ТП-6300х1000кВА№8-7 «Зерноток», КТП-160кВА№8-8-8 «Мельница», КТП-100 кВА №8-10 «Ж. К. Х» ,КТПН-160 КВА№8-11 Уличное освещение». |

Корнеевская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Корнеевка вывести в ремонт КТП-160кВа № 6-5 "ул. Калинина" | Для проведения проф испытаний | С 10.00 16.02.21. до 14.00 16.02.21. | ул. Калинина |
| 2 | с. Корнеевка вывести в ремонт КТП-350кВа № 12-1 "Заправка" | Для проведения проф испытаний | С 14.00 16.02.21. до 16.00 16.02.21. | заправка |
| 3 | с. Волошинка вывести в ремонт КТП-400кВа №10-6 "Школа" | Для проведения проф испытаний | С 10.00 17.02.21. до 16.00 17.02.21. | школа |

Жамбылский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Пресновка КТПН-10/0,4 кВ №14-17 250 кВА «Гос. Банк» | Для провода на ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в пролёте №18-№19 | С 14:00 19.02.2021г. До 16:00 19.02.20210г. | с. Пресновка - частный сектор, Народный банк, КГУ «Одел образования Жамбылского района СКО» |