Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 18.10.2021г. по 24.10.2021г

М.Жумабаева район

|  | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Карагандинское вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 от КТПН-250 кВА №5-3 «Центральная усадьба» | Для проведения кап/ ремонта | с 10:00 27.09.2021г. до 18:00 29.10.2021г. (с включением на ночь) | с. Карагандинское: ул. Кирова, ул. Мира, ул. Ленина |
| 2 | г. Булаево, ВЛ-0,4 кВ фид.№1, №2, №3 от КТПГ-10/0,4 кВ 250кВА №8-6 «ул. Чапаева» | Для реконструкции линии | С 14:00 07.10.2021 г. до 18:00 23.10.2021 г. (с включением на ночь) | Магазины: «Стрелец», «Радуга», «Хуторок». Редакция газеты «Вести». Частный сектор. |
| 3 | с. Байтерек. КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-6 «Село» | Подключение уличного освещения. | С 14:00 18.10.21г до 17:00 18.10.21г | АТС, столовая, ФАП. Частный сектор. |
| 4 | с. Новотроицкое КТП-10/0,4кВ 60кВА №7-5 «Село» | Подключение уличного освещения. | С 14:00 18.10.21г до 17:00 18.10.21г | Частный сектор. |
| 5 | г. Булаево КТПН-10/0,4кВ 250кВА №7-5 «Советская» | Распределение нагрузок у абонентов частного сектора. | С 10:00 19.10.21г до 13:00 19.10.21г | Магазины; Олимп, Юбилейный, Янтарь. Отдел земельных отношений, ИП Басалгина «Парикмахерская», ИП Кошик «Шиномонтажка». Церковь, ГУ «Лесхоз», городской акимат, музей. Частный сектор. |
| 6 | г. Булаево, ВЛ-0,4 кВ фид. №1, 2, 3, 4, 5, 6 от КТПГ 10/0,4 кВ 400 кВА № 8-1 «Больница» | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | С 14:00 21.10.2021 г. до18:00 06.11.2021 г. (с включением на ночь) | Санэпидем станция, библиотека, внутренняя политика, инфекционное отделение, Казактелеком, районный отдел образования, отдел занятости, «ДОСААФ», аптека «Виагра», кафе «Закусочная», кафе «Марлен». Магазины: «Людмила», «Островок», «Дуэт», «Позитив». Частный сектор, улицы: Мира, Зелёная, 1-я Западная, 2-я Западная, 3-я Западная, Т. Шевченко, Ленинградская, Комсомольская, Жамбыла. |
| 7 | г. Булаево, КТП-10/0,4кВ 160 кВА №3-1 «Насосная» | Проверка группового учёта | С 14:00 21.10.2021 г. до 16:00 21.10.2021 г. | Водхоз, магазины: Шанхай, Восход. Улицы: Целинная, Ново-целинная, М.Ауэзова. |
| 8 | г. Булаево, ТП-10/0,4 кВ 250 кВА №7-3 «Школа №4» | Проверка группового учёта | С 14:00 21.10.2021 г. до 16:00 21.10.2021 г. | Школа №4, ветстанция, спорт школа, пожарная часть, магазин «Дельфин». ТОО Булаев Су контора, аптека «Виагра», ИП Баруткин СТО, кафе «Семь пятниц». Частный сектор, улицы: Целинная, Комарова, Пионерская, Школьная. |
| 9 | г. Булаево, ТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА №7-10 «Типография» | Проверка группового учёта | С 14:00 21.10.2021 г. до 16:00 21.10.2021 г. | Районный суд, архив, отдел экономики РАЙФО, отдел спорта. ИП Зобкова магазин «Береговой», ИП Юдаков магазин «Тараз». ИП Сарсенбаев магазин «Караван», народный банк, ИП Лунегова магазин «Билайн». «Север Кузет» пульт охраны, ИП Борщов магазин, ИП Кухаренко магазин «Универсам», ИП Пальчик магазин «Молочный», ИП Наумов магазин «Глобус». ИП Агапова «Каравелла», ресторан «Ривьера», мечеть, ТОО Пром ГАЗ «АЗС». ИП Комкова аптека «Айболит», КХ Барс магазин «Ласточка» (колбасных цех), отдел охраны ГУ УССО СКО МВД. ТОО Триумф «Оптовка», Казактелеком, ЛТУ, ИП Мустафин «СТО». Частный сектор, улицы: А.Кунанбаева, Береговая, Набережная, Первомайская. Киреева. |
| 10 | г. Булаево, КТПГ-10/0,4 кВ 400 кВА №8-1 «Больница» | Проверка группового учёта | С 10:00 22.10.2021 г. до 13:00 22.10.2021 г. | Санэпидем станция, Библиотека, Внутренняя политика, Инфекционное отделение. Казахтелеком, районный отдел образования. «ДОСААФ», аптека «Виагра», кафе «Закусочная», кафе «Марлен». Магазины; «Людмила», «Островок», «Дуэт», «Позитив». Улицы: Мира, Зелёная, 1-я Западная, 2-я Западная.3-я Западная. Т. Шевченко, Ленинградская, Комсомольская, Жамбыла. |
| 11 | г. Булаево, КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №8-3 «ул. Луговая» | Проверка группового учёта | С 10:00 22.10.2021 г. до 13:00 22.10.2021 г. | Частный сектор |
| 12 | г. Булаево, КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №8-4 «ДОСААФ» | Проверка группового учёта | С 10:00 22.10.2021 г. до 13:00 22.10.2021 г. | Частный сектор |
| 13 | с. Ганькино, ВЛ-0,4 кВ фидер №1, 2, 3 от КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №2-4 «Село» | Для вырубки просеки | С 10:00 21.10.2021 до 17:00 22.10.2021 г. (с включением на ночь) | РОО школа, ИП Коршикова магазин «Славянка», частный сектор |
| 14 | г. Булаево, КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА №7-6 «ДК» | Для выполнения технических условий подрядной организацией | С 14:00 21.10.2021 г. до 16:00 21.10.2021 г. | ИП Кистень магазин «Ксения», дом культуры, ИП Полторак аптека «Сердечная», частный сектор |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Тимирязево вывести в ремонт фид.№8-10кВ «Западная-Восход» | ремонт ВЛ-10кВ | с 09:30 18.10.2021 г. до 18:00 29.10.2021 г. (с включением в ночь) | с. Тимирязево – зерноток, водонапорная башня, ИП «Садоведова» водопроводная, Юбилейная, Черемушки, КХ «Заря», ЧП «Коканов», ТОО «Есей-Агро» |
| 2 | c.Белоградовка вывести в ремонт Т-1-1600кВА и его присоединения | Для проф испытания | с 10:00 19.10.2021 г. до 18:00 19.10.2021 г. | с. Белоградовка – ХПП-1, ХПП-2, Поселок, Школа, Село, Аксу, Поселок |
| 3 | c. Белоградовка вывести в ремонт Т-1-1600кВА и его присоединения | Для проф испытания КРУН-10кВ | с 10:00 20.10.2021 г. до 15:00 20.10.2021 г. | с. Белоградовка – ХПП-1, ХПП-2, Поселок, Школа, Село, Аксу, Поселок |
| 4 | На ПС «Акжан» вывести в ремонт яч. КРУН-10кВ | Для проф. испытания резервной ячейки КРУН-10кВ №8 «Резерв» с последующим вводом в работу, для перезапитки яч. КРУН-10кВ фид. №5 «Акжан-Поселок» от яч. КРУН-10кВ фид. №7 «Акжан-МТМ», для перезапитки яч. КРУН-10кВ фид. №7 «Акжан-МТМ» от резервной яч. КРУН-10кВ №8 | с 10:00 21.10.2021 г. до 15:00 21.10.2021 г. | с. Акжан – водонапорная башня, Зерноток, поселок, школа, жилой сектор, МТМ, жилой сектор. |
| 5 | c.Тимирязево ПС-35/10кВ Западная вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидер №8 «Западная-Восход» | Ремонт ВЛ, монтаж провода, регулировка РЛНД-10кВ | с 10:00 29.10.2021 г. до 18:00 29.10.2021 г. | с. Тимирязево - Зерноток; Водонапорная башня; Водопроводная; Черемушки; К/Х Заря; ЧП Коканов; ТОО Есей-Агро. |

Жамбылский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС 35/10 кВ «Пресноредуть» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. № 4 «Пресноредуть-Макарьевка» | Для замены вязок на ВЛ-10кВ фид. № 4 «Пресноредуть-Макарьевка» | с 10:00 04.10.2021г. до 18:00 28.10.2021г. (с включением на ночь) | КХ «Александр», КХ «Азамат», КХ «Кгерманов», ТОО «Дания 2014», ч/сектор с. Макарьевка |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Покровка КТП-160кВА № 7-7 «Село» | Для замены ПУ .технического учета на КТП. | с 10-00 18.10.21г. до 12-00 18.10.21г. | частный сектор. |
| 2 | с. Покровка КТП-160кВА № 7-4 «Старая Контора» | Для замены ПУ технического учета на КТП. | с 12-00 18.10.21г. до 14-00 18.10.21г. | частный сектор. |
| 3 | с. Беловка КТП-100 кВА № 5-5 «Село» | Для замены ПУ технического учета на КТП. | с 14-00 18.10.21г. до 16-00 18.10.21г. | частный сектор. |
| 4 | с. Леденево КТП-250кВА №4-1 «Котельная» | .Для замены ПУ технического учета КТП. | с 16-00 18.10.21г. до 18-00 18.10.21г. | частный сектор, школа. |
| 5 | с. Минкесер ВЛ-0,4 кВ фид. №1,2 от КТПН-400 кВА № 6-3 З/Ток | Для установки повторных заземлений на ВЛ-0,4 кВ | С 10-00 22.10.21. до 17-00. 22.10.21. | КХ «Мамбетов и К» |
| 6 | с. Леденево КТПН 250кВа №4-1 «Котельная» | Замена ПУ на техническом учете замена НВ коммутации. | С 10.00 22.10.21 до 14.00 22.10.21 | Акимат, Школа, Медпункт, Магазин, Связь, частный сектор |
| 7 | с. Бике КТП-160кВа №4-2 «Село» | Замена ПУ на техническом учете ,замена НВ коммутации. | С 14.00 22.10.21 до 18.00 22.10.21 | Акимат, Школа, Медпункт, Локальный источник, Связь, частный сектор |

Возвышенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС 110/10 кВ «Узункуль» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №4 «Коскуль» | Для проведения внепланового кап. ремонта | с 10:00 – 18.10.2021г. до 19:00 – 22.10.2021г. (с включением в ночь) | с. Шандак, с. Коскуль - ТОО «Ульгули», КХ «Канат» |
| 2 | На ПС «Таманская» вывести в ремонт Т-1 | Для проверки трансформаторов тока ввода 10кВ совместно со сл. СЭПУ | с 10:00 – 19.10.2021г. до 17:00 – 19.10.2021г. | с. Таманское – МТМ, стройотдел, торговый центр, ФАП, школа,зерноток, поселок, зерносклад. с. Пулеметовка – зерноток, поселок. |
| 3 | На ПС «Булаевская» вывести в ремонт фид. №4-10кВ | Для проверки трансформаторов тока ввода 10кВ совместно со сл. СЭПУ | с 10:00 – 20.10.2021г. до 17:00 – 20.10.2021г. | с. Майбалык –МТМ, машдвор, зерноток, зернохранилище Агрофирма «Майбалык» |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС 110/35/10кВ «Полтавка» вывести в ремонт II СШ-10 кВ | Для проведения капитального ремонта и покраски шинного моста 10кВ и выкатных элементов с МВ-10кВ. | с 10-00 18.10.21г. до 17-00 22.10.21г. | с. Полтавка – телячья ферма, склад ядохимикатов с. Лесные поляны – зерноток, поселок с. Борки – зерноток, поселок. |
| 2 | На ПС 110/35/10кВ «Полтавка» вывести в ремонт №5,6-10кВ поочередно | Для проверки УРЗА | с 14-00 20.10.21г. до 18-00 20.10.21г. | с. Полтавка – телячья ферма, склад ядохимикатов с. Лесные поляны – зерноток, поселок с. Борки – зерноток, поселок. |
| 3 | ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №6-10кВ «Борки» | Для перезапитки потребителей | с 10-00 18.10.21г. до 16-00 18.10.21г. | КТП-100кВА №6-1 «Склад химикатов», КТП-100кВА №6-2 «Поселок», КТП-160кВА №6-3 «Зерноток» |
| 4 | ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №5-10кВ «Лесные поляны» | Для перезапитки потребителей | с 10-00 18.10.21г. до 16-00 18.10.21г. | КТПН-400кВА №5-1 «Телячья ферма», КТП-160кВА №5-2 «Поселок», КТП-100кВА №5-3 «Зерноток» |
| 5 | ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Базы» | Для перезапитки потребителей | с 10-00 18.10.21г. до 16-00 18.10.21г. | КТП-160кВА №2-1 «Слив отделение», ТП-400кВА №2-2 «Базы», КТП-160кВА №2-3 «Поселок» |
| 6 | ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №1-10кВ «Поселок» | Для безопасного производства работ | с 10-00 18.10.21г. до 16-00 18.10.21г. | КТП-160кВА №1-5 «Маш двор», КТПН-160кВА №1-6 «Детский сад», КТПН-250кВА №1-1 «Котельная», КТПН-250кВА №1-3 «Мехток», КТПН-250кВА №1-2 «Зерноток», КТПН-315кВА №1-4 «МТМ» |
| 7 | ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Базы» | Для перезапитки потребителей ф№5,6-10кВ по нормальной схеме | с 09-00 22.10.21г. до 18-00 22.10.21г. | КТП-160кВА №2-1 "Слив отделение",ТП-400кВА №2-2 "Базы",КТП-160кВА №2-3 "Поселок",КТПН-400кВА №5-1 «Телячья ферма»,КТП-160кВА№5-2 «Посёлок»,КТП-100кВА №5-3 «зерноток»,КТП-100кВА№6-1 «Склад химикатов»,КТП-100кВА№6-2 «Посёлок»,КТП-160кВА№6-3 «Зерноток» |
| 8 | ПС Полтавка вывести в ремонт фид. №1-10кВ «Поселок» | Для безопасного производства работ | с 09-00 22.10.21г. до 18-00 22.10.21г. | КТП-160кВА №1-5 "Маш двор",КТПН-160кВА №1-6 "Детский сад",КТПН-250кВА №1-1 "Котельня",КТПН-250кВА №1-3 "Мехток",КТПН-250кВА №1-2 "Зерноток",КТПН-315кВА №1-4 "МТМ" |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новопокровка КТПН-10/0,4кВ № 13-4 «Столовая» | Капитальный ремонт | с 10:00 18.10.2021г. до 18:00 22.10.2021г. (с включением на ночь) | с. Новопокровка |

Есильский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Чириковка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2,5,6 от КТПН 10/0,4кВ-250 кВА №5-2 «Больница» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 19.10.2021 до 18:00 22.10.2021 (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Чириковка - ИП Аксеник (СВ). Физические лица: с. Чириковка – ул. Дружбы: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 32, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Молодежная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Муканова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Набережная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7, 8, ул. Парковая: 1, 19, 20, 21, 24, 25, 39, 40,ул. Пушкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, |
| 2 | с. Чириковка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП10/0,4кВ-100кВА №5-9 «Башня» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 19.10.2021 до 18:00 22.10.2021 (с включением на ночь) | Юридических лиц нет Физические лица: с. Чириковка – ул. Букетная: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 9, ул. Набережная: 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. |
| 3 | ПС 35/10кВ «Заречная» ВЛ-10кВ фид. №15 «Заречная-Зерноток» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 11:00 20.10.2021 до 18:00 20.10.2021 | Юридические лица: с. Чириковка - ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№1); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток фид. №2); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№3); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№4); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№5); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№6); КХ Санат (Производство); ТОО Аль-Нур Газ; ТОО Агрофирма Есильская (Д/К Ф№1); ТОО Агрофирма Есильская (Д/К Ф№2); ТОО Агрофирма Есильская (контора); АО K-Cell (Вышка в Чириковке); Школа (Чириковка); ИП Аксеник (маг. Север); Казахтелеком (АТС Чириковка); ИП Асем (Убойный цех). Физические лица: с. Луговое – ул. Луговая: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. с. Чириковка – ул. Ауэзова: 2, 3, 4, ул. Дружбы: 17, 18, 19, 20, 21, ул. Коваленко: 1, 2, 3, ул. Молодежная: 39, 46, ул. Муканова: 17А, ул. Парковая: 11А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Пушкина: 5А, ул. Спортивная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Цветочная: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9. |