ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Петропавловск 								               22 сентября 2017 г.

Модернизация и реконструкция основного оборудования

Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области совместно с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» организован пресс-тур по объектам реконструкции и модернизации Петропавловской ТЭЦ-2.

С 2009 года на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведётся масштабная модернизация основного оборудования по государственной программе предельных тарифов. Целью долгосрочной программы является повышение надёжности работы оборудования, увеличение его паркового ресурса, увеличение располагаемой и установленной электрической и тепловой мощностей, повышение уровня техники безопасности, снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, ресурсо- и энергосбережение, охрана здоровья персонала.

За семилетний период на станции произведена реконструкция котлоагрегатов №6, №7 и №12, смонтирован новый котлоагрегат №8. Кроме того, на ТЭЦ-2 установлены турбоагрегаты №4, №1 и №5. Реализация данных проектов позволила увеличить установленную электрическую мощность станции с 380 МВт в 2009 году до 541 МВт в 2016 году, дополнительную выработку электроэнергии – 831 млн кВт(ч в год, паропроизводительность котлоагрегатов – на 420 тонн пара в час, уровень износа оборудования снизить с 89,24% до 59,74%, а также сэкономить более 103 тыс. тонн угля в год.

В 2017 году мероприятия, направленные на обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов теплоэлектроцентрали, продолжаются.

На сегодняшний день в электрическом цехе завершена реализация проекта по модернизации ОРУ-110 кВ.

Ведётся реконструкция топливоподачи с целью увеличения объёмов подачи угля в бункера котлов до 650 т/ч, что обеспечит работу основного оборудования в номинальных параметрах с выработкой электроэнергии в объёмах установленной мощности станции. В частности, произведена замена двух дробильно-фрезерных машин, установлен новый ротор вагоноопрокидывателя ВСР-93-110, что позволит своевременно обеспечить выгрузку кольцевых маршрутов с углем. Также ведётся строительство разогревающего устройства для полной разгрузки угля в зимний период.

Важным мероприятием в 2017 году является модернизация турбоагрегата №2, которая позволит устранить существующее ограничение мощности турбоагрегата в объёме 2 МВт и  сэкономить более 5% условного топлива по турбоагрегату. В рамках выполнения работ на турбине идёт замена контрольно-измерительного и электрического оборудования, электрической и гидравлической части системы регулирования турбины с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Уже выполнена поставка и монтаж оборудования полевого уровня на 80%, поставка программно-технического комплекса, монтаж оборудования верхнего уровня выполнен на 60%. Модернизация турбоагрегата №2 позволит вести надёжный и экономичный режим работы машины, а также минимизирует участие оперативного персонала в работе оборудования.

Кроме того, на турбине выполнен ремонт со вскрытием цилиндров высокого и низкого давления с ремонтом проточной части турбины, рабочих и направляющих лопаток (с восстановлением выходных кромок лопаток), с заменой кольцевых уплотнений ЦВД и ЦНД и центровкой проточной части.

В настоящее время на турбоагрегате №2 ведётся монтаж электрогидравлической системы регулирования и защит, монтаж и ремонт запорной и регулирующей арматуры для ввода её в АСУ ТП, а также замена двух основных подогревателей сетевой воды ПСВ-500-3-23+.

На Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрена полная реконструкция трубопроводов сетевой воды (тепловых выводов) со строительством новой современной эстакады и насосной станции сетевой воды. Также для полноценной модернизации на станции необходимо реконструировать центральный тепловой распределительный с реконструкцией здания, демонтажем оборудования (подпиточных насосов), арматуры, трубопроводов,  с реконструкцией подземного хозяйства, заменой фундаментов под оборудование и строительством пристройки к ЦТРП (электротехнических помещений), а также укрытий №1 и №2 узлов коммерческого учёта технологических трубопроводов за рядом «Г» ЦТРП.

Обновление основных активов Петропавловской ТЭЦ-2 в дальнейшем будет продолжена. На сегодняшний день в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» разработана программа реконструкции станции до 2020 года с заменой котлоагрегатов №1 и №2 на газоплотные с установкой АСУ ТП; запланирована установка АСУ ТП на турбоагрегатах №3, №6 и №7, замена ЦНД турбоагрегата №2 и замена ЦВД турбоагрегата №6, а также реконструкция топливоподачи с увеличением производительности до 650 тонн угля в час.

Данные мероприятия позволят снизить потери электрической энергии, повысить экономичность и надёжность работы станции к 2021 году. Планируемый объём выработки электрической энергии к 2021 году на Петропавловской ТЭЦ-2 составит 3 625 392 млн кВт(ч, отпуск с шин станции – 3 174 123 млн кВт(ч и отпуск тепловой энергии с коллекторов – 1 719,626 тыс. Гкал.

Отдел по связям с общественностью

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Тел.: +7(7152) 41-29-39,

е-mail: vopros_oso@sevkazenergo.kz

# Text boxes

| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |