| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

ПРЕСС – РЕЛИЗ

Пресс-тур по объектам реконструкции и модернизации Петропавловской ТЭЦ-2

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

г. Петропавловск                                                                                                                           16 июля 2015 г.

16 июля 2015 года на Петропавловской ТЭЦ-2 состоялся пресс-тур, организованный АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» совместно с РГУ Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.

Директор Петропавловской ТЭЦ-2 Виктор Бармин ознакомил гостей с ходом реализации мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования теплоэлектроцентрали.

Представителям СМИ и общественных организаций показали работу котлоагрегатов №6, №7 и №8.

Введённый в эксплуатацию после полной замены поверхностей нагрева, изменения режима горения и установки золоулавливающего оборудования котлоагрегат №6 увеличил паропроизводительность с 220 до 270 тонн пара в час. Стоимость проекта составила 2,7 млрд. тенге (1,7 млрд. тенге - за счет предельных тарифов и 1 млрд. тенге - за счет инвестиционного займа АО ДБ Сбербанк РФ).

Новый котлоагрегат №7 после реконструкции в 2012 году увеличил паропроизводительность с 220 до 270 тонн пара в час, что повлияло на увеличение выработки электроэнергии с 44 до 54 МВт (на 10 МВт). Объём капиталовложений в данный проект составил 2,9 млрд. тенге (1,9 млрд. тенге - за счет предельных тарифов и 1 млн. тенге - за счет облигационного займа).

Благодаря реконструкции котлоагрегатов экономия условного топлива уже составила 3938,22 тонн на котлоагрегате №6 и 3715,26 тонн на котлоагрегате №7.

Также участники пресс-тура ознакомились с работой нового котлоагрегата №8, изготовленного в ОАО «Сибэнергомаш» (г. Барнаул). Он введен  в эксплуатацию в августе 2014 года, мощность составляет 270 тонн пара в час.  КПД в 2014 году составил 91,17%, экономия по топливу - 2 762 тонны угля. Стоимость монтажа котлоагрегата – 5,5 млрд. тенге в рамках реализации Инвестиционной программы реконструкции и технического перевооружения станции.

В турбинном цехе участникам пресс-тура показали новый турбоагрегат №4, пуск которого состоялся в декабре 2013 года. Монтаж новой турбины стал возможен также благодаря реализации на предприятии вышеназванной Инвестиционной программы. Монтаж нового оборудования позволил увеличить установленную мощность электрической энергии на 63 МВт, тепловой энергии – на 52,5 Гкал. Теперь дополнительная выработка электроэнергии достигает 388,8 млн. кВтч в течение года, экономия топлива - 63,7 тыс. тонн угля в год. Стоимость проекта составила 5,3 млрд. тенге (2,8 млрд. тенге - за счет предельных тарифов и 2,5 млрд. тенге - за счет облигационного займа и инвестиционного займа ЕБРР).

В настоящее время в турбинном цехе ведется монтаж турбоагрегата №1, ввод в работу которого состоится в октябре 2015 года. Установленная мощность по станции после ввода турбоагрегата увеличится на 21 МВт, дополнительная выработка электроэнергии достигнет 223,6 млн. кВтч в течение года, экономия топлива составит 37,3 тыс. тонн угля в год. Стоимость проекта составила 5,5 млрд. тенге.

Энергетики рассказали, что в планах компании – замена турбоагрегатов №5 (до 2017 года), а также  котлоагрегатов №2 (до 2018 года) и №1 (до 2020 года). В данный момент производится поставка турбоагрегата №5 с Уральского турбинного завода, а также поставка генератора турбины с НПО «ЭЛСИБ». Стоимость капиталовложений уже составила более 4,8 млрд. тенге за счет собственных средств.

Основные источники инвестиций, направленные на создание новых активов, расширение, обновление, поддержку, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение существующего оборудования станции, складываются путем ежегодного подписания двухстороннего Соглашения об инвестиционных обязательствах с Министерством энергетики в установленном законодательством порядке, а также за счет собственных средств компании (общая сумма затрат по предельным тарифам (с учетом НДС) с 2009 по 2015 годы составила 34,6 млрд. тенге, а также 13,9 млрд. тенге - за счет привлечения облигационных и инвестиционных займов).

Кроме того, в 2014 году на станции разработана и утверждена инвестиционная программа, источником которой является прибыль компании, полученная от предоставления услуги по производству тепловой энергии. Фактическое исполнение составило 615,166 млн. тенге при плане 610,950 млн. тенге.

В 2014 году показатель износа оборудования станции снизился на 2,78%. После завершения всей программы модернизации установленная мощность станции вырастет с 434 МВт до 517 МВт. В результате реализации программы к 2016 году на 35-40 % будет  обновлено  устаревшее оборудование на энергоэффективное и современное. Модернизация оборудования положительно сказывается и на экологических показателях станции. Так, после завершения действия инвестиционной программы объемы концентраций загрязняющих веществ будут значительно снижены: концентрация пыли составит не более 200-250 мг/м3;  окисла азота - до 400 мг/м3;  окисла серы - до 1500 мг/м3. Также планируется снизить объемы образования парниковых газов на 2% от установленного в Национальном плане на 2014 год в объеме с  3 906 628 тонн СО2 до 3 828 495 тонн.

Отдел по связям с общественностью

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Тел +7(7152) 41-29-39,

vopros_oso@sevkazenergo.kz