| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                              2 марта 2015 г.

Об исполнении инвестиционных обязательств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» - энергопередающая организация, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4 кВ-220 кВ протяженностью 13,5 тыс. км, зона обслуживания - 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и  Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 160 тысяч, в том числе по городу Петропавловску – 86 тысяч, по области – 74 тысячи абонентов.

В отчетном году предприятие оказывало регулируемые услуги по передаче и распределению электроэнергии по тарифу, утвержденному приказом ДАРЕМ от 22.11.2013 г. № 198-ОД с применением метода сравнительного анализа в размере 3,416 тенге за 1 кВтч  (без учета НДС).

В 2014 году предприятие осуществляло реализацию инвестиционной программы с объемом капитальных вложений в размере 1050,05 млн. тенге. Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы составило 1053,07 млн. тенге с превышением от плана на 3,02 млн. тенге. В рамках инвестиционной программы на реконструкцию основных средств направлено 531,1 млн. тенге. По направлению «энергосбережение» освоены средства в сумме 337,3 млн. тенге, в том числе на внедрение АСКУЭ (Автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии) затрачено 211,8 млн. тенге, установлено 3763 точки учета АСКУЭ нижнего уровня и 23 точки учета верхнего уровня.  Кроме того, на сумму 153,9 млн. тенге были приобретены основные средства (комплектные трансформаторные подстанции, силовые трансформаторы, оргтехника, высоковольтные ввода), на сумму 30,7 млн. тенге установлена ВЧ-связь на ПС 110/35/10 кВ «Сергеевка» и ПС 220/110/10 кВ «Сибирь». Финансирование мероприятий инвестиционной программы произведено полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. Начисленная сумма амортизационных отчислений в полном объеме направлена на исполнение инвестиционной программы.

Результаты реализации мероприятий инвестиционной программы: 1) обеспечение более надежного электроснабжения потребителей; 2) уменьшение количества технологических нарушений и недоотпуска в электрических сетях; 3) снижение уровня износа основных средств; 4) снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке по электрическим сетям. В результате выполнения мероприятий организационного характера, а также благодаря реализации инвестиционной программы фактический уровень нормативных технических потерь за 2014 год не превысил утвержденный уровень и составил 10,17 % при плане 13,44 % к отпуску в сети. Сверхнормативные потери в электрических сетях в 2014 году предприятием не допущены.

Основные производственные и финансово-экономические показатели АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2014 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Отчет за 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность линий электропередачи | км | 13 504,06 |
| 2 | Количество ПС 35-220 кВ и мощность | шт./тыс.кВА | 163 / 1 573,49 |
| 3 | Количество ПС 10-0,4 кВ и мощность | шт./тыс.кВА | 2 306 / 543,2 |
| 4 | Объем передачи и распределения электроэнергии | млн.кВтч | 1224,7 |
| 5 | Нормативно-технические потери электроэнергии | % | 10,17 |
|  |  | млн.кВтч | 138,6 |
| 6 | Сверхнормативные потери электроэнергии | млн.кВтч | - |
| 7 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 1 200 |
| 8 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 4 183,7 |
| 9 | Затраты, всего | млн.тенге | 3 823,6 |
| 10 | в том числе: производственные затраты | млн.тенге | 3 078,1 |
| 11 | общие и административные расходы | млн.тенге | 745,5 |
| 12 | Финансовый результат от основной деятельности (по предварительным данным до проведения аудита) | млн.тенге | 360,1 |

По итогам работы предприятия за 2014 год объем услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 224,7 млн. кВтч, что на 43 млн. кВтч или на 4% больше по сравнению с 2013 годом.

Затраты РЭК на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) составили 2279 млн. тенге, что на 845 млн. тенге или на 59% больше плана по причине превышения затрат по следующим статьям:1) на 403 млн. тенге - по оплате труда; 2) на 315 млн. тенге - по услугам сторонних организаций; 3) на 29 млн. тенге - по проведению энергоаудита; 4) на 38 млн. тенге - по регистрации производственных объектов недвижимости;  5) на 35 млн. тенге - по услугам банка; 6) на 25 млн. тенге - по ремонтам.

Для предупреждения технологических нарушения и увеличения надежности работы электрооборудования в 2014 году затраты на текущий и капитальный ремонт составили 183,6 млн. тенге. Выполнен ремонт следующих производственных объектов: 500 км – ВЛ 0,4-10 кВ; 586,6 км – ВЛ 35-220 кВ; 2,84 км – КЛ 0,4кВ и 10кВ; 20 ПС 35-220 кВ, 136 ТП 10/0,4 кВ; производственных зданий и сооружений, а также собственного и арендованного для производственных нужд спецавтотранспорта.

Экономия по затратам на компенсацию технологического расхода электроэнергии на возмещение потерь составила 403,5 млн. тенге в связи с достижением снижения уровня потерь электроэнергии  к отпуску в сети 10,17% при плане 13,44% .

Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг

В целях улучшения качества работы с потребителями и пользователями электроэнергии на базе Управления по распределению и контролю электроэнергии предприятия организован Центр обслуживания потребителей (ЦОП), специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу, принимают заявки на оформление необходимой технической документации для получения доступа к энергопотреблению. Для удобства  потребителей установлена электронная очередь, и работает касса по приему платежей. По обращениям потребителей руководством предприятия определены дни и часы личного приема.

Планы развития предприятия на 2015 год

В 2015 году Акционерное общество приступило к реализации утвержденной инвестиционной программы с объемом вложений 1100 млн. тенге. Приоритетными направлениями инвестиционной программы являются: мероприятия по энергосбережению в размере 364 млн. тенге (в том числе на внедрение АСКУЭ предусмотрены средства в размере 230 млн. тенге).  На реконструкцию основных средств планируется направить 607,6 млн. тенге, на замену устаревшего и вышедшего из строя электрооборудования – 98,4 млн. тенге, на модернизацию ВЧ–связи - 30 млн. тенге.

На проведение ремонтной кампании предусмотрено 209 млн. тенге. Запланировано выполнить ремонт 1159,83 км воздушных линий 0,4-110 кВ, 1,445 км кабельных линий 0,4-10кВ, 18 шт. подстанций 110кВ-35кВ, 144 шт. ТП, РП, КТП, производственных зданий и помещений, а также восстановление дорожного покрытия после ремонта кабельных линий и ремонт автотранспорта.

В соответствии с нормами Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» в 2015 году предприятие представит в уполномоченный орган информацию для корректировки и утверждения тарифа на услуги по передаче и распределению электроэнергии с применением метода сравнительного анализа на период 2016-2020 гг.

Отдел по связям с общественностью

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Тел.: +7(7152) 41-29-39,

е-mail: vopros_oso@sevkazenergo.kz