Отчёт о деятельности (по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы)

субъекта естественной монополии

по предоставлению регулируемой услуги по передаче электрической энергии

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с обоснованиями

за 2021 год

19 апреля 2022 г.

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Акционерное общество обслуживает 13,06 тыс. км электрических сетей и 2 362 ПС напряжением 0,4-110 кВ., зона обслуживания – 44,7 тыс. км2. Передача электрической энергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединённых потребителей составляет 163 229, из которых 92 563 – по городу Петропавловску. Согласно приказу Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Акционерное общество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области. В 2021 году предприятие оказывало регулируемую услугу по тарифам, утвержденным РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г., 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС c 01.05.2021 г. по 31.12.2021 г. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 1 283,9 млн. тенге: По направлению «строительство, реконструкция» акционерным обществом освоено 677,72 млн. тенге, в том числе: - выполнена замена 2-х силовых трансформаторов 16 МВА на 25 МВА на ПС 110/10 кВ №3; - выполнена реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево, района М.Жумабаева, с заменой голого провода на провод марки СИП-4, протяженностью 10,78 км; - разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ в с.Новоникольск Кызылжарского р-на, внедрение АСКУЭ ОРЭ и РРЭ, а также, по ранее разработанной проектно-сметной документации на «Реконструкцию ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района СКО» пройдена комплексная вневедомственная экспертиза; - частично, выполнено строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная», по причинам, не зависящим от субъекта. (неисполнение обязательств другой стороной договора). Согласно совместному приказу РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" №17-ОД от 28.02.2022г. и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" №12 от 28.02.2022г. срок исполнения мероприятия перенесён на 2022 год; - завершена «Реконструкция ПС 35/10 кВ Рабочий поселок». В рамках мероприятий по «модернизации» предприятием освоены средства в размере 28,13 млн.тенге: - произведен монтаж устройства дистанционной защиты ЛЭП «РС830-ДЗ» на ПС 110/35/10 кВ «Литейная»; - произведена модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ. В рамках мероприятия по «приобретению основных средств» предприятием освоены средства в размере 354,97 млн.тенге: - приобретено оборудование РУ-10 кВ в блочно-модульном здании для замены в 2022 году на ПС 35/10 кВ «Озёрная» в Кызылжарском районе СКО; - приобретен спецавторанспорт, в виде автомобилей марки УАЗ в количестве 15 шт., трактор МТЗ и лесохозяйственный мульчер; - приобретены 40 шт. силовых трансформаторов герметичного исполнения 10/0,4 кВ, мощностью от 25 кВА до 630 кВА. Произведено «погашение основного долга» в размере 223,06 млн.тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счет собственных средств предприятия. Исполнение, взятых на себя инвестиционных обязательств в отчетном 2021 году позволило увеличить надежность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативно-технических потерь электроэнергии при ее транспортировке по электрическим сетям до 7,21 % при плане 7,8 % к отпуску в сети. На сегодняшний день основной проблемой остаётся уровень износа электрических сетей и оборудования, средний показатель по АО находится на отметке 79,3%, если рассматривать структурированную динамику в разрезе электрооборудования, то можно увидеть, что рост износа сетей наблюдается по всему электрооборудованию и сетям. Данная проблема старения, стоит очень остро из-за нехватки выделяемых денежных средств для реконструкции и замены, так как это капиталоёмкое вложение инвестиций. Значительный износ наблюдается на оборудовании ПС 35 кВ и выше и составляет свыше 100%. Большинство подстанций находятся в работе более нормативного срока службы, т.е. более 30 лет, что приводит к негативным последствиям в технологическом процессе, а также экономическим последствиям для предприятия. Информация о выполненных ремонтах В течение 2021 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» производился плановый ремонт электроустановок, находящихся на балансе предприятия, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. Выполнены следующие виды работ: Ремонт ВЛ 35-110 кВ протяженностью 508,41 км. Ремонт ВЛ 0,4-10 кВ протяженностью 162,1 км. Ремонт 1012 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 207 муфт и заделок. Ремонт 9 подстанций 35-110 кВ. Ремонт 63 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также проведены работы по ремонту входной группы здания конторы Есильского РЭС, по ремонту зданий Пресновского м/у, Ждановского м/у, по ремонту внутренних помещений здания конторы Мамлютского РЭС, по ремонту и укладке асфальто-бетонного покрытия после ремонта кабельных линий, ремонту оборудования АСКУЭ. Всего по ремонту, не приводящему к росту стоимости основных средств исполнение составило 246,7 млн. тенге при плане 254,45 млн. тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2021 год объём услуг по электрической энергии составил 1 290,0 млн. кВтч., что на 16,9 млн. кВтч. (или на 1,3 %) больше, чем утверждено в тарифной смете. Увеличение объема передачи электроэнергии связано с ослаблением карантинных мер в связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией коронавирусной инфекции, данное мероприятие повлекло смягчение ограничительных мер: продление времени работы объектов бизнеса. В связи с чем наблюдался рост потребления электроэнергии. Услуги по передаче электроэнергии в отчётном году оказаны в объёме согласно потребности пользователей электроэнергии. В связи проводимыми мероприятиями по энергосбережению АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «СКРЭК») фактические нормативно-технические потери электрической энергии в 2021 году составили 7,21% при плане 7,8% или 100,2 млн. кВтч, что на 7 % или на 7,5 млн. кВтч меньше запланированного уровня в тарифной смете. На уменьшение величины потерь повлияло: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2021 г. Основными мероприятиями по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии АО «СК РЭК» являются: 1) Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения; 2) Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями; 3) Оптимизация схемных режимов электрических сетей; 4) Оптимизация загрузки электрических сетей за счет реконструкции ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП); 5) Снижение расхода электроэнергии на «собственные нужды» электроустановок; 6) Оптимизации сетей, включающая замену недогруженных силовых трансформаторов; 7) Выравнивание нагрузки фаз в сетях 0,4кВ; 8) Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей: функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов; в Центре обслуживания потребителей в прямом доступе для потребителя размещена Книга отзывов и предложений, где каждый может оставить вопрос/ предложение; ведется личный прием (по предварительной записи) у генерального директора и его заместителей. на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может оставить обращение. В апреле 2021 года был запущен онлайн-ресурс деятельности АО «СКРЭК». На данном ресурсе потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания. И оставить электронную заявку на необходимую услугу. Интерфейс сайта разработан таким образом, чтобы им было удобно пользоваться как на компьютере, так и на смартфоне. Поданные электронные заявки напрямую попадают специалистам, что позволяет значительно ускорить процесс их обработки. Ссылка на онлайн-ресурс размещена на главной странице официального сайта АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» под названием «Электронная канцелярия АО «Северо-Казахстанская РЭК». В конце 2019 года АО внедрило Web-портал, который позволяет потребителям в онлайн-режиме подавать заявления на получение, аннулирование и продление ТУ, а также отслеживать их рассмотрение и получать готовые документы. Ссылка на Web-портал расположена на официальном сайте АО «СЕКАЗЭНЕРГО». В настоящий момент на Web-портале зарегистрировано 272 пользователя, из них 3 потребителя получили технические условия. Положительный эффект – это снижение количества контактов потребителя с сотрудниками электросетевой компании. В то же время традиционный формат получения услуги существует наравне с дистанционным. В 2021 году по пожеланиям потребителей был установлен pos-терминал для приема оплаты услуг платежными картами. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 2021 год составил 5 832,9 млн. тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчетном году составили 5 768,0 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 5 049,3 млн.тенге, административные расходы – 399,5 млн. тенге, финансовые расходы – 319,2 млн.тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получена в размере 64,9 млн. тенге. Все данные за 2021 год являются предварительными в связи с тем, что нет заключения аудиторской компании. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии с учётом корректировки (данные предоставлены предварительные, до финального аудита) № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение, % Причины отклонения I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 4 934 864,6 4 993 940,5 1,2 1 Материальные затраты, всего, в том числе: тыс. тенге 1 124 578,6 1 113 408,4 -1,0 1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 97 818,8 105 997,2 8,4 Превышение затрат на 8 178,3 тыс.тенге (или на 8,4% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ТМЦ. 1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. тенге 11 000,0 13 230,1 20,3 Превышение затрат на 2 230,1 тыс.тенге (или на 20,3% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ГСМ. 1.3 Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии тыс. тенге 1 015 759,7 994 181,1 -2,1 Экономия в размере 21 578,6 тыс.тенге (или 2,1 % от плана) за счет выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2021 г. Электроэнергия на потери в натурал выраж тыс. кВтч 107 705,1 100 189,3 -7,0 тариф тенге/кВтч 9,43 9,92 5,2 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс. тенге 132 936,2 126 427,9 -4,9 Экономия затрат в размере 6 508,3 тыс.тенге (или на 4,9% от плана) за счет снижения фактического объема услуги по причине снижения нормативно-технических потерь. 3 Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии -//- 8 336,2 7 740,6 -7,1 Экономия в размере 595,5 тыс. тенге (или 7,1% от плана) за счет снижения объема нормативно-технических потерь. Денежные средства от экономии по статье направлены на выполнение инвестиционной программы. в натуральном выражении тыс. кВтч 92 798,1 86 041,2 -7,3 Снижение объема по балансировке 6 756,8 тыс.кВт (или на 7,3% от плана) за счет снижения объема нормативно-технических потерь. тариф тенге/кВтч 0,090 0,090 0,0 4 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс. тенге 1 602 845,8 1 527 671,1 -4,7 4.1 заработная плата производственного персонала -//- 1 451 846,4 1 383 744,6 -4,7 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 4.2 социальный налог и обязательное социальное страхование | -//- 121 374,4 115 681,1 -4,7 Начисление соответственно заработной плате. 4.3 обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 29 036,9 27 614,02 -4,9 Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года. | 4.4 обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) -//- 588,1 631,4 7,4 Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд. 5 Амортизация тыс. тенге 974 466,7 | 975 541,7 0,1 Превышение затрат на 1 075,0 тыс. тенге (или на 0,1% от плана) за счет приобретения транспортных средств и оборудования необходимых для производственного процесса, которые повлияли на увеличение производственных активов предприятия. 6 Ремонт, всего, в том числе: | тыс. тенге 254 452,4 246 706,0 -3,0 Снижение затрат по статье «Ремонты» на 7 746,3 тыс.тенге (или на 3% от плана) сложилось в результате оптимизации работ и выполнения в рамках эксплуатации. 6.1 Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств -//- 254 452,4 246 706,0 -3,0 7 Налоги -//- 155 696,9 154 901,3 -0,5 8 Прочие затраты -//- 681 551,9 841 543,4 23,5 8.1 Услуги связи -//- 4 705,8 4 715,1 0,2 Перерасход в размере 9,3 тыс.тенге (или 0,2 % от плана) образовался за счет переговоров сотовой связи (Казахтелеком). | 8.2 Услуги интернет -//- 9 182,9 9 276,2 1,0 Увеличение затрат на 93,3 тыс.тенге (или на 1%) за счет абонентской платы АСКУЭ. 8.3 Услуги по поверке приборов средств измерений -//- | 10 220,2 9 910,7 -3,0 Экономия затрат на 309,5 тыс.тенге (или на 3%) за счет количества приборов, фактически прошедших поверку, относительно плана. 8.4 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев -//- 0,0 0,0 - 8.5 Услуги по дератизации | -//- 330,5 330,5 0,0 8.6 Энергия на хозяйственные нужды -//- 127 507,1 121 154,4 -4,98 Экономия затрат на 353 тыс.тенге (или на 4,98% от плана) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления. 8.7 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 14 038,6 14 038,6 0,0 8.8 Страхование транспорта -//- 989,5 989,5 0,0 8.9 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 2 597,8 3 373,5 29,9 Превышение затрат на 775,7 тыс. тенге (или на 29,9 % от плана) за счет услуги по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты. 8.10 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта -//- 118,0 117,5 -0,4 8.11 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 116,3 116,7 0,4 Увеличение затрат на 0,4 тыс.тенге (или на 0,4 % от плана) связано с увеличением количества отработанных сорбентов. Вывоз опасных отходов осуществляется согласно экологического законодательства РК. | 8.12 Услуги гидрометцентра -//- 123,0 123,0 0,0 8.13 Услуги водоснабжения и канализации -//- 2 472,6 2 365,7 -4,3 Снижение затрат на 107 тыс.тенге (или на 4,3 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 8.14 Услуги специального автотранспорта -//- 422 969,4 574 129,9 35,7 Превышение затрат на 151 161 тыс.тенге (или 35,7 % от плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете. 8.15 Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии -//- 29,4 28,3 -3,8 Экономия затрат на 1,1 тыс.тенге (или на 3,8 % от плана) за счет уменьшения объемов передачи электроэнергии на 0,18 тыс. кВтч по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" в связи с отсутствием производственной необходимости. 8.16 Услуги охранных предприятий -//- 20 086,4 20 006,6 -0,4 8.17 Командировочные расходы -//- 14 000,0 18 554,1 32,5 Превышение затрат на 4 554 тыс.тенге (или на 32,5 % от плана) за счет увеличения суммы суточных расходов, а также за счет количества командировок согласно производственной необходимости. 8.18 Подготовка кадров -//- 1 500,2 2 178,0 45,2 Превышение затрат от плана составляет 678 тыс.тг. (или на 45,2 % от плана) за счет увеличения количества вновь принятого персонала, в связи с текучестью кадров. 8.19 Расходы на охрану труда -//- 31 342,1 35 712,4 13,9 Превышение затрат на 4 370 тыс.тенге (или на 13,9% от плана) за счет спецодежды согласно выдачи по срокам носки, а так же с удорожанием ТМЦ. 8.20 Канцелярские расходы -//- 2 766,4 2 686,9 -2,9 Снижение затрат на 79 тыс.тенге (или на 2,9% от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги. 8.21 Техническая документация -//- 697,5 697,5 0,0 8.22 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ -//- 240,0 240,0 0,0 8.23 Работы по технической экспертизе инвестиционной программы -//- 800,0 800,0 0,0 8.24 Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях -//- 624,9 624,9 0,0 8.25 Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" -//- 1 080,4 1 080,0 0,0 8.26 Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла -//- 1 218,0 1 218,0 0,0 8.27 Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов -//- 9 008,4 13 184,1 46,4 Увеличение затрат на 4 176 тыс.тенге (или на 46,4%) за счет удорожания стоимости услуг относительно плана по тарифной смете. 8.28 Вывоз мусора -//- 1 552,4 1 562,7 0,7 Увеличение затрат на 10,3 тыс.тг. (или на 0,7% от плана) за счет увеличения количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия. 8.29 Почтовые расходы -//- 142,6 142,5 -0,1 8.30 Затраты на периодическую печать -//- 81,1 81,1 0,0 8.31 Полиграфические услуги -//- 1 010,6 1 010,6 0,0 8.32 Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров -//- 0,0 364,7 - Увеличение затрат на 364,7 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Для поддержания в работоспособном состоянии оборудование кондиционеров должно проходить периодическое техническое обслуживание. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год. 8.33 Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники -//- 0,0 158,5 - Увеличение затрат на 158,5 тыс.тенге согласно производственной необходимости. В соответствие с Государственной лицензией №01362DT от 10.12-2015г «Медицинская деятельность» АО «СКРЭК» осуществляет медицинское обслуживание персонала предприятия. Техническое обслуживание и периодический контроль работоспособности мед. оборудования, производится с целью обеспечения бесперебойной работы приборов, повышения эксплуатационной надежности и эффективности использования аппаратов. 8.34 Техническая поддержка GPS-трекеров автотранспорта -//- 0,0 571,1 - Увеличение затрат на 571,1 тыс.тенге согласно производственной необходимости. На балансе предприятия находится 44 ед. а/транспорта. Для более оптимального и рационального использования автомобильного транспорта осуществляется мониторинг за передвижением посредством GPRS навигация (автомониторинг) автомобильного транспорта. Автомониторинг позволяет осуществлять контроль, как за временем движения транспорта, за расходом топлива, скоростью движения, так и позволяет определить маршрут движения автотранспорта. II Расходы периода, всего тыс. тенге 550 195,9 578 354,0 5,1 9 Общие и административные расходы, всего, в том числе: тыс. тенге 335 688,2 335 825,4 0,0 9.1 Заработная плата административного персонала -//- 196 345,1 188 177,9 -4,2 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 9.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 16 414,5 15 731,7 -4,2 Начисление соответственно заработной плате. 9.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 3 926,9 3 736,1 -4,9 Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года. 9.4 Налоги -//- 6 906,7 6 891,6 -0,2 9.5 Амортизация -//- 28 545,9 28 634,5 0,3 Превышение затрат на 89 тыс. тенге (или на 0,3 % от плана) в связи с приобретением программного обеспечения для автоматизации процессов работы предприятия, которые не были предусмотрены утвержденной тарифной сметой. 9.6 Прочие расходы -//- 83 549,1 92 653,7 10,9 9.6.1 Командировочные -//- 827,2 971,3 17,4 Превышение затрат на 144,1 тыс.тенге (или на 17,4% от плана) в связи с увеличением суммы суточных расходов. 9.6.2 Энергия на хозяйственные нужды -//- 5 065,8 4 923,2 -2,8 Экономия затрат на 143 тыс.тенге (или на 2,8% от плана) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления. 9.6.3 Подготовка кадров -//- 358,5 351,38 -2,0 Снижение затрат от плана составляет 7 тыс.тг. (или на 2 % от плана) в связи с текучестью персонала. 9.6.4 Содержание технических средств управления (комп.техника) -//- 1 516,2 1 526,9 0,7 Увеличение затрат на 11 тыс. тенге (на 0,7% от плана) за счет большего количества приобретенных расходных материалов согласно производственной необходимости. 9.6.5 Канцелярские расходы -//- 1 073,9 1 576,0 46,8 Превышение затрат на 502 тыс.тенге (или на 46,8 % от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги. 9.6.6 Почтовые расходы -//- 72,9 69,6 -4,6 Снижение затрат на 3,4 тыс. тенге (или на 4,6%) за счет количества отправленной корреспонденции. 9.6.7 Техническая документация -//- 0,0 0,0 - 9.6.8 Услуги связи -//- 662,9 671,5 1,3 Увеличение затрат на сумму 9 тыс.тенге (или 1,3 % от плана) за счет корпоративной сотовой связи (Кселл) и перег .воров меж.город/сотовая (Казахтелеком) согласно производственной необходимости. 9.6.9 Услуги банка -//- 3 443,4 6 237,5 81,1 Превышение затрат на 2 794 тыс.тенге (или 81,1 % от плана) согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков. 9.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 35,9 54,0 50,5 Превышение затрат на 18,1 тыс. тенге (или на 50,5 % от плана) за счет услуги по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты. 9.6.11 Услуги нотариальные и таможенные -//- 0,0 0,00 - 9.6.12 Услуги интернет -//- 305,6 305,6 0,0 9.6.13 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера -//- 1 121,0 1 182,0 5,4 Увеличение затрат на 61 тыс.тенге (или 5,4 % от плана) в связи с производственной необходимостью. 9.6.14 Вывоз мусора -//- 77,4 83,1 7,3 Увеличение затрат на 5,7 тыс.тг. (или на 7,3% от плана) за счет увеличения количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия. 9.6.15 Услуги по дератизации -//- 8,5 8,5 0,0 9.6.16 Услуги водоснабжения и канализации -//- 307,0 307,0 0,0 9.6.17 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли -//- 7 197,7 7 162,2 -0,5 Экономия затрат на 35,5 тыс.тенге (или 0,5 % от плана) за счет уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости. 9.6.18 Обязательное экологическое страхование -//- 1 406,1 1 406,1 0,0 9.6.19 Услуги экологии -//- 650,0 650,0 0,0 9.6.20 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 1 861,7 1 861,7 0,0 9.6.21 Расходы на охрану труда -//- 573,8 573,8 0,0 9.6.22 Услуги охранных предприятий -//- 0,0 0,0 - 9.6.23 Содержание зданий -//- 3 616,0 4 592,1 27,0 Превышение затрат на 976,1 тыс.тенге (или 27 % от плана) за счет фактического количества, списанных расходных материалов на содержание зданий. 9.6.24 Услуги стороннего транспорта -//- 52 802,1 53 896,9 2,1 Превышение затрат на 1 094,9 тыс.тенге (или 2,1 % от плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете. 9.6.25 Затраты на периодическую печать -//- 420,5 420,5 0,0 9.6.26 Полиграфические услуги -//- 145,0 145,0 0,0 9.6.27 Услуги по проведению аудита интегрированной сиситемы менеджмента -//- 0,0 2 000,0 - Увеличение затрат 2 000 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Сертификация по стандартам серии ISO во всем мире является общепринятой демонстрацией качества, способствует улучшению имиджа организации и является гарантией благонадежности организации для потребителей и партнеров. 9.6.28 Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров -//- 0,0 178,1 - Увеличение затрат на 178,1 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Для поддержания в работоспособном состоянии оборудование кондиционеров должно проходить периодическое техническое обслуживание. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год. 9.6.29 Услуги по предоставлению доступа к электронной торговой площадке -//- 0,0 1 500,0 - Увеличение затрат 1 500 тыс.тенге согласно Закона РК «О естественных монополиях», Приказа Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» электронная торговая площадка должна обеспечивать организацию электронной формы закупа субъектов естественных монополий. 10 Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB -//- 214 507,7 242 528,6 13,1 Превышение затрат на 28 020,9 тыс.тенге (или 13,1 % от плана) за счет изменения курса валюты (российский рубль). III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 5 485 060,4 5 572 294,5 1,6 IV Доход (СП*РБЗА) тыс. тенге 313 884,4 260 649,7 -17,0 V Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) тыс. тенге 10 251 475,5 10 789 330,8 5,2 VI Всего доходов тыс. тенге 5 798 944,9 5 832 944,2 0,6 Увеличение дохода от передачи электрической энергии на 33 999,3 тыс.тенге (или на 0,6% от плана) за счет увеличения объема передачи, однако это не увеличило доход предприятия. Фактически применялись с 01.01.2021г. по 30.04.2021 г. в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС (457 018,359 тыс.кВтч), с 01.05.2021г. по 31.12.2021 г. в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС (832 892,881 тыс.кВтч) VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) т. кВтч 1 273 129,2 1 290 001,2 1,3 Увеличение фактических объемов услуг потребителями на 16 872,1 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету. Увеличение объема передачи электроэнергии связано с ослаблением карантинных мер в связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией коронавирусной инфекции, данное мероприятие повлекло смягчение ограничительных мер: продление времени работы объектов бизнеса. В связи с чем наблюдался рост потребления электроэнергии. VIII Нормативные технические потери % 7,80 7,21 -7,6 Экономия образовалась за счет выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2021 г. т. кВтч 107 705,1 100 189 -7,0 IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 4,55 4,47/4,55 - С 01.01.2021г. по 30.04.2021 г. действовал тариф в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС, с 01.05.2021г. по 31.12.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказам РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО № 95-ОД от 24.11.2020г. и № 21-ОД от 22.04.2021г. Согласно отчёту по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2021 год с учётом Особого порядка формирования затрат себестоимость услуг сложилась в сумме 4 993,9 млн.тенге. Расходы периода в тарифной смете за 2021 год составили 578,4 млн.тенге с увеличением от плана на 5,1 %. Основные причины: увеличение затрат за счёт статей услуги стороннего автотранспорта, расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования в соответствии с  внесенными изменениями в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче электрической энергии согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2020 года №95-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно данного приказа уполномоченного органа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. утвержден тариф на регулируемую услугу в размере в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС.

В 2022 г. к выполнению по реконструкции и модернизации основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланированы следующие мероприятия:

1) реконструкцию ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озёрная» в Кызылжарском районе СКО;

2) реконструкцию кабельных линий 0,4-10 кВ в г. Петропавловске;

3) реконструкцию воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске;

4) реконструкцию воздушных линий 0,4 кВ в с. Новоникольск Кызылжарского р-на;

5) реконструкцию воздушных линий 0,4 кВ в с. Явленка Есильского р-на;

6) мероприятия по энергосбережению, предусмотренные энергетическим аудитом:

- замена ламп освещения на светодиодные;

- замена деревянных окон, регулировка оконных створок, замена уплотнительной резины;

7) завершить строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка- Литейная», срок которого перенесен с 2021 на 2022 год, согласно совместному приказу РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" №17-ОД от 28.02.2022 г. и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" №12 от 28.02.2022 г.

По выполнению ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных средств в тарифной смете на 2022 г. запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 336,75 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 166,8 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1,731 км кабельных линий электропередач 0,4-10кВ с заменой 385 штук муфт и заделок;

- 6 ПС 35-110 кВ и 51 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и СКО.